# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_ декабря 2019 г. № \_\_\_\_\_ - па

с. Карпогоры

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы»**

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район»" администрация МО «Пинежский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 26.01.2018 № 0072-па, следующие изменения:

1.1 Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Реализацию мероприятий задач № 1 перечня мероприятий программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляют муниципальные образования поселений в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (2018 - 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 14 марта 2017 года № 113-пп).

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 06.11.2015 № 0719-па.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем предоставления в установленном порядке субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований поселений.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальным образованиям поселений Пинежского муниципального района на поддержку муниципальных программ поселений муниципального образования «Пинежский муниципальный район» по формированию современной городской среды.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы представлено в Приложении № 2 Программе.

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО «Пинежский муниципальный район» в лице КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район». Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется муниципальными образованиями поселений, КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район».

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) указан в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Муниципальные образования поселений имеют право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального образования или другим подтверждающим документом при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальные образования поселений имеют право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовый территории в рамках реализации Программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовый территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии в порядке, установленном такой комиссией.

Программа регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории МО «Пинежский район», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение. (Приложение № 11).

Визуализация устанавливаемых объектов согласно минимального перечня видов работ отражена в Приложении № 12 программы.

Объемы финансовых средств программы являются прогнозными и подлежат уточнению.»

1.2 Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.3 В приложении №10 к Программе п. 1.6 изложить в следующей редакции:

«При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости соответствующего вида работ.»

1.4 Приложение №12 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования П.А. Чечулин

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река О.Г. |  |  |  |  |
| 22.11.2019 | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| 7 экземпляров |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела энергетики и ЖКХ |  | П.М. Минин |  |
| 3-дело | Председатель КУМИ и ЖКХ |  | С.С. Петухов |  |
| 1-КФ | Комитет по финансам |  | О.П. Тупицына |  |
| 1-КЭР | Комитет экономического развития |  | Н.М. Щеголихина |  |
| 2-КУМИ | Начальник Юридического отдела |  | Н.В. Зубова |  |
|  | Начальник Управления делами |  | С.С. Мельникова |  |
|  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной

программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые

подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц,

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД, адрес местонахождения территории с указанием вида территории (объекта) | Кадастровый номер земельного участка (дворовый территории) | Дата составления паспорта инвентаризации (по состоянию на...) | Физический износ основных конструк-тивных элементов (крыша, стены, фундамент), процентов | Общая площадь территории, кв. м | Виды работ, необходимых для благоустройства (указать), в том числе | | Год выполнения работ по благоустройству |
| из минимального перечня | из дополнительного перечня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству | | | | | | | | |
| МО «Карпогорское» | | | | | | | | |
| 1 | с. Карпогоры, ул. Авиаторов д. 6 |  | 25.09.2017 | 14 | 1800 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2 | с. Карпогоры, ул. Авиаторов д. 8 | 29:14:050306:25 | 25.09.2017 |  | 1557 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3 | с. Карпогоры, ул. Авиаторов д. 15 | 29:14:050306:64 | 25.09.2017 | 23 | 2448 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 4 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 26а | 29:14:050305:52 | 01.09.2017 | 51 | 1406 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 5 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 3 | 29:14:050303:167 | 01.09.2017 | 6 | 2697 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 6 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 1а | 29:14:050303:1117 | 18.09.2017 | 4 | 2180 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 7 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 16а | 29:14:050303:43 | 25.09.2017 | 42 | 2362 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 8 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 18 | 29:14:050303:82 | 25.09.2017 | 78 | 1221 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 9 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 18а | 29:14:050303:77 | 25.09.2017 | 40 | 2625 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 10 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 18б |  | 18.09.2017 | 37 | 2625 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 11 | с. Карпогоры, ул. Колхозная д. 20 | 29:14:050303:78 | 25.09.2017 | 34 | 2475 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 12 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 1 |  | 18.09.2017 | 45 | 1050 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 13 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 1а |  | 27.09.2017 | 43 | 1520 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 14 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 2в | 29:14:050306:89 | 25.09.2017 | 37 | 2372 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 115 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 2г | 29:14:050306:90 | 25.09.2017 | 35 | 1738 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 16 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 3 | 29:14:050304:127 | 25.09.2017 | 43 | 1800 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, установка качели, стойки для ковров | 2019 |
| 17 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 3а | 29:14:050304:50 | 25.09.2017 | 52 | 3500 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 18 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 5 | 29:14:050304:87 | 25.09.2017 | 54 | 2700 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 19 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 7 | 29:14:050304:129 | 25.09.2017 | 47 | 2322 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 20 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 7а | 29:14:050304:130 | 25.09.2017 | 51 | 2996 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 21 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 25а | 29:14:050304:60 | 25.09.2017 | 27 | 4134 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 22 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 25б | 29:14:050304:59 | 25.09.2017 | 30 | 3870 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 23 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 27а |  | 25.09.2017 | 24 | 1800 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 24 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 28 | 29:14:050306:70 | 01.09.2017 | 39 | 2725 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 25 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 29 | 29:14:050302:53 | 25.09.2017 | 14 | 621 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 26 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 30 | 29:14:050306:69 | 01.09.2017 | 27 | 2784 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 27 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 33 | 29:14:050302:52 | 25.09.2017 | 17 | 900 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 28 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская  д. 6 | 29:14:050305:105 | 25.09.2017 | 56 | 1500 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 29 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская  д. 8 | 29:14:050305:163 | 25.09.2017 | 52 | 2200 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 30 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская  д. 8а | 29:14:050305:164 | 25.09.2017 | 38 | 1739 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 31 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 8б | 29:14:050305:165 | 25.09.2017 | 37 | 2035 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 32 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 9 | 29:14:050304:64 | 25.09.2017 | 22 | 1802 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 33 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д.9а | 29:14:050304:63 | 25.09.2017 | 22 | 1802 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 34 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 11 | 29:14:050304:65 | 25.09.2017 | 43 | 1768 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, установка газонного ограждения | 2019; 2020 |
| 35 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 11а | 29:14:050304:66 | 25.09.2017 | 48 | 1768 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 36 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 13 | 29:14:050304:47 | 25.09.2017 | 31 | 1500 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 37 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 18 | 29:14:050305:92 | 11.10.2017 | 27 | 1600 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 38 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 5 | 29:14:050302:95 | 25.09.2017 | 45 | 1512 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 39 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 5а | 29:14:050302:165 | 25.09.2017 | 38 | 2010 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | установка стойки для ковров | 2019 |
| 40 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 7 | 29:14:050302:81 | 25.09.2017 | 45 | 1296 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 41 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 7а | 29:14:050302:79 | 25.09.2017 | 35 | 3510 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 42 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 9 | 29:14:050302:105 | 25.09.2017 | 41 | 1440 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, установка ограждения | 2019; 2020 |
| 43 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 11 | 29:14:050302:106 | 25.09.2017 | 48 | 5750 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 44 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 11а | 29:14:050302:107 | 25.09.2017 | 43 | 9350 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 45 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 13 | 29:14:050306:67 | 25.09.2017 | 45 | 3240 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 46 | с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д. 22 | 29:14:050306:193 | 25.09.2017 | 39 | 1284 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 47 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 14 | 29:14:050304:1106 | 18.09.2017 | 52 | 830 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 48 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 20 | 29:14:050304:132 | 11.10.2017 |  | 1086 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 49 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 24 | 29:14:050302:126 | 09.09.2017 | 44 | 1027 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, ограждения | 2019; 2020 |
| 50 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 26 | 29:14:050302:164 | 01.09.2017 | 25 | 800 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 551 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 28 | 29:14:050302:127 | 25.09.2017 |  | 624 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 52 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 30 | 29:14:050302:128 | 25.09.2017 | 23 | 624 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 53 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 34 | 29:14:050302:93 | 11.10.2017 | 30 | 1058 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 54 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 36 | 29:14:050302:101 | 11.10.2017 | 44 | 916 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 55 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 40 | 29:14:050302:70 | 18.09.2017 |  | 1747 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 56 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 40б | 29:14:050302:300 | 01.09.2017 | 41 | 931 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 57 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 25, | 29:14:050304:58 | 25.09.2017 | 60 | 3320 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 58 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 35а | 29:14:050303:41 | 25.09.2017 | 44 | 4670 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 59 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 37 |  | 25.09.2017 |  | 875 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 60 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 37а | 29:14:050303:135 | 25.09.2017 | 31 | 4296 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 61 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 37б | 29:14:050303:96 | 25.09.2017 | 34 | 1880 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 62 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 39а | 29:14:050303:116 | 25.09.2017 | 29 | 2800 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 63 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 39б | 29:14:050303:97 | 25.09.2017 | 35 | 2112 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 64 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 39в | 29:14:050303:104 | 25.09.2017 | 36 | 2367 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 65 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 45 | 29:14:050303:45 | 25.09.2017 | 36 | 2116 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 66 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 47а | 29:14:050303:126 | 25.09.2017 | 30 | 442 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 67 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 55а | 29:14:050301:84 | 18.09.2017 | 18 | 1722 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 68 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 98 | 29:14:050302:48 | 11.10.2017 | 17 | 1260 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | установка детской песочницы, стоек для сушки белья | 2019 |
| 69 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 108 | 29:14:050302:104 | 25.09.2017 | 39 | 1643 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 70 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 13а | 29:14:050307:37 | 18.09.2017 | 27 | 2780 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 71 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 14 | 29:14:050307:38 | 18.09.2017 | 29 | 2656 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 72 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 15 | 29:14:050307:36 | 18.09.2017 | 35 | 1380 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 73 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 15б | 29:14:050307:68 | 11.10.2017 | 34 | 1237 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 74 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 17 | 29:14:050307:32 | 18.09.2017 | 35 | 1125 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 75 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 17б | 29:14:050307:67 | 11.10.2017 | 29 | 1104 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 76 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 18 | 29:14:050307:31 | 18.09.2017 | 21 | 1488 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 77 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 19 | 29:14:050307:34 | 18.09.2017 | 24 | 1125 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 78 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 19б | 29:14:050307:66 | 11.10.2017 | 20 | 1200 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 79 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 20 | 29:14:050307:16 | 18.09.2017 |  | 1232 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 80 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 21 |  | 18.09.2017 | 26 | 1000 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 81 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 21б | 29:14:050307:65 | 11.10.2017 | 36 | 1200 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 82 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 22 |  | 18.09.2017 | 37 | 1500 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 83 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 22а |  | 18.09.2017 | 38 | 1200 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 84 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 23 |  | 18.09.2017 | 38 | 1800 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 85 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 24 |  | 25.09.2017 | 28 | 2100 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 86 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 24а |  | 18.09.2017 | 38 | 1600 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 87 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 25 | 29:14:050307:22 | 18.09.2017 | 18 | 1456 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 88 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 26а | 29:14:050307:274 | 18.09.2017 | 25 | 1598 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 89 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 27а | 29:14:050307:62 | 11.10.2017 | 22 | 2205 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 90 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 31 |  | 11.10.2017 | 32 | 1125 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 91 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 32 | 29:14:050307:39 | 18.09.2017 | 15 | 2047 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 92 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 33 | 29:14:050307:72 | 11.10.2017 | 9 | 1262 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 93 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 34 | 29:14:050307:71 | 11.10.2017 | 33 | 1401 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 94 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 35 | 29:14:050307:70 | 11.10.2017 | 8 | 1479 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 95 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 36 | 29:14:050307:69 | 11.10.2017 | 37 | 1058 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 96 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 38 | 29:14:050307:27 | 18.09.2017 | 18 | 1485 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 97 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 39 | 29:14:050307:29 | 18.09.2017 | 18 | 1599 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 98 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 40 | 29:14:050307:30 | 18.09.2017 | 28 | 1755 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 99 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 41 | 29:14:050307:82 | 11.10.2017 | 32 | 1512 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 100 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 43 | 29:14:050307:859 | 18.09.2017 | 20 | 2159 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 101 | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов  д. 6 | 29:14:050302:94 | 11.10.2017 | 41 | 953 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 102 | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов  д. 7 | 29:14:050302:96 | 11.10.2017 | 37 | 947 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 103 | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов  д. 8 | 29:14:050302:92 | 11.10.2017 | 30 | 1239 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 104 | с. Карпогоры, ул. Мелиораторов  д. 9 | 29:14:050302:65 | 11.10.2017 | 42 | 1161 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 105 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 9а | 29:14:050304:48 | 25.09.2017 | 44 | 1500 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 106 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 25 | 29:14:050306:58 | 25.09.2017 | 40 | 1125 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 107 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 40 | 29:14:050306:71 | 25.09.2017 | 40 | 877 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 108 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 40а | 29:14:050306:73 | 25.09.2017 | 30 | 1456 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 109 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 40б | 29:14:050306:72 | 25.09.2017 | 32 | 1789 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 110 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 42а | 29:14:050306:84 | 25.09.2017 | 19 | 2700 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 111 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 42б | 29:14:050306:88 | 25.09.2017 | 29 | 2430 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1112 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 46а | 29:14:050306:86 | 25.09.2017 | 6 | 2475 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1113 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 7 | 29:14:050305:67 | 25.09.2017 | 36 | 1904 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1114 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 13 | 29:14:050305:64 | 11.10.2017 | 46 | 1242 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1115 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 13а | 29:14:050305:68 | 11.10.2017 | 46 | 1242 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1116 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 13б | 29:14:050305:91 | 11.10.2017 | 20 | 820 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1117 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 15 | 29:14:050305:65 | 11.10.2017 | 54 | 1782 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1118 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 15а | 29:14:050305:59 | 18.09.2017 | 32 | 850 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1119 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 16а | 29:14:050305:63 | 11.10.2017 | 47 | 1100 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1120 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 17б |  | 27.09.2017 | 29 | 1925 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт мостовых | 2020 - 2024 |
| 1121 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 17а | 29:14:050305:174 | 27.09.2017 | 29 | 1925 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт мостовых | 2020 - 2024 |
| 1122 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 19 | 29:14:050305:89 | 11.10.2017 | 37 | 1143 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1123 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 19а | 29:14:050305:88 | 11.10.2017 | 30 | 1591 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1124 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 20 | 29:14:050305:166 | 25.09.2017 | 37 | 1320 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1125 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 21 | 29:14:050305:87 | 11.10.2017 | 24 | 1058 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1126 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 22 | 29:14:050305:167 | 11.10.2017 | 25 | 1220 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1127 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 23 |  | 11.10.2017 | 30 | 1600 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1128 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 24 | 29:14:050305:90 | 11.10.2017 | 30 | 1445 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1129 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 25 | 29:14:050305:86 | 11.10.2017 | 29 | 1140 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1130 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 4а | 29:14:050305:83 | 01.09.2017 | 40 | 2244 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1131 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 14 | 29:14:050305:169 | 01.09.2017 | 50 | 2907 | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1132 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 17 | 29:14:050305:84 | 01.09.2017 | 20 | 816 | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1133 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 21а | 29:14:050305:20 | 25.09.2017 | 35 | 1538 | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1134 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 26а | 29:14:050304:88 | 01.09.2017 | 46 | 2680 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, установка песочницы, качели, стоек для белья, вазоны | 2019; 2020 |
| 1135 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 31а | 29:14:050304:91 | 01.09.2017 | 49 | 2800 | установка светильников, скамеек |  | 2020 - 2024 |
| 1136 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 38 | 29:14:050304:135 | 25.10.2017 |  | 966 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1137 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 40 | 29:14:050304:35 | 25.09.2017 | 60 | 900 | установка светильников, скамеек |  | 2020 - 2024 |
| 1138 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 45 | 29:14:050304:138 | 01.09.2017 | 39 | 2800 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1139 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 47 | 29:14:050304:139 | 01.09.2017 | 41 | 1410 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1140 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 51 | 29:14:050302:108 | 18.09.2017 | 27 | 1813 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1141 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 52 | 29:14:05030:68 | 18.09.2017 | 23 | 2680 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1142 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 53 | 29:14:050302:47 | 18.09.2017 | 29 | 1250 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых, обустройство стоянки, контейнерной площадки, установка ограждения | 2018; 2019 |
| 1143 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 53а | 29:14:050302:1036 | 01.09.2017 | 26 | 2944 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1144 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 54 | 29:14:050302:50 | 25.09.2019 | 27 | 1348 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1145 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 55 | 29:14:050302:80 | 18.09.2017 | 36 | 3149 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1146 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 56 | 29:14:050302:51 | 25.09.2017 | 9 | 1348 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1147 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 57 | 29:14:050302:63 | 18.09.2017 | 34 | 4015 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1148 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 57а | 29:14:050302:110 | 18.09.2017 | 37 | 2173 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1149 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 58 | 29:14:050302:279 | 18.09.2017 | 10 | 3018 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1150 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 59 | 29:14:050302:1035 | 18.09.2017 | 24 | 4148 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1151 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 59а | 29:14:050302:82 | 18.09.2017 | 34 | 2088 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1152 | с. Карпогоры, ул. Северная д.5 |  | 25.09.2017 |  | 2250 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1153 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 5а |  | 25.09.2017 | 29 | 1400 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1154 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 6а | 29:14:050307:116 | 25.09.2017 | 34 | 2847 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1155 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 7 |  | 25.09.2017 | 28 | 1400 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1156 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 7а | 29:14:050307:620 | 25.09.2017 | 34 | 1832 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1157 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 8 | 29:14:050307:858 | 18.09.2017 | 35 | 2648 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1158 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 8б | 29:14:050307:89 | 11.10.2017 | 24 | 1911 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1159 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 8в | 29:14:050307:88 | 11.10.2017 | 25 | 1911 | установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1160 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 9 |  | 25.09.2017 | 27 | 1600 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1161 | с. Карпогоры, ул. Северная д. 9а |  | 25.09.2017 | 22 | 1400 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1162 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 3 | 29:14:050303:75 | 25.09.2017 | 22 | 2700 | установка светильников, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1163 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 4 | 29:14:050303:66 | 25.09.2017 | 35 | 2058 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1164 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 5 | 29:14:050303:58 | 25.09.2017 | 19 | 1764 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1165 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 6 | 29:14:050303:134 | 19.09.2017 | 43 | 1837 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1166 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 7 | 29:14:050303:42 | 01.09.2017 | 41 | 1900 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1167 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 8 | 29:14:050303:106 | 25.09.2017 | 45 | 1680 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1168 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 9 | 29:14:050303:73 | 01.09.2017 | 43 | 3510 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1169 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 10 | 29:14:050303:107 | 01.09.2017 | 57 | 3510 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1170 | с. Карпогоры, ул. Теплова д. 11 | 29:14:050303:53 | 01.09.2017 | 60 | 3510 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1171 | с. Карпого ры, ул. Теплова д. 12 | 29:14:050303:113 | 01.09.2017 | 34 | 2750 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1172 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 1б | 29:14:050303:81 | 01.09.2017 | 41 | 1483 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1173 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 1г | 29:14:050303:114 | 25.09.2017 | 7 | 200 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1174 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 2г | 29:14:050305:55 | 18.09.2017 | 12 | 795 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1175 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 2д | 29:14:050305:75 | 25.09.2017 | 5 | 2565 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1176 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 2е | 29:14:050305:54 | 28.09.2017 | 40 | 1250 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1177 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 12 | 29:14:050305:34 | 01.09.2017 | 48 | 1850 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1178 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 29 | 29:14:050303:79 | 01.09.2017 | 43 | 1806 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1179 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 31 | 29:14:050303:137 | 27.09.2017 | 36 | 2220 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1180 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 37 | 29:14:050303:44 | 25.09.2017 | 58 | 1044 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1181 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 53 | 29:14:050303:138 | 27.09.2017 | 54 | 2100 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1182 | у с. Карпогоры, л. Федора Абрамова д. 57 | 29:14:050303:74 | 01.09.2017 | 42 | 2912 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | ремонт деревянных мостовых | 2020 - 2024 |
| 1183 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 57б | 29:14:050303:105 | 25.09.2017 | 38 | 1175 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1184 | с. Карпогоры, пер. Энергетиков д. 2 |  | 18.09.2017 |  | 1350 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1185 | с. Карпогоры, пер. Энергетиков д. 4 |  | 18.09.2017 |  | 1650 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1186 | с. Карпогоры, пер. Энергетиков д. 6 |  | 18.09.2017 |  | 1225 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1187 | с. Карпогоры, пер. Энергетиков д. 8 |  | 18.09.2017 | 39 | 1500 | установка светильников, скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| МО «Сийское» | | | | | | | | |
| 1188 | п. Сия д. 2 | 29:14:160101:49 | 21.07.2017 | 25 | 2250 | установка светильников, скамеек, урн | установка газонного ограждения, вазонов, покраска цоколя здания | 2019; 2020 |
| 1189 | п. Сия д. 3 | 29:14:160101:48 | 21.07.2017 | 31 | 2340 | установка светильников, скамеек, урн | установка газонного ограждения | 2020 - 2024 |
| 1190 | п. Сия д. 5 | 29:14:160101:47 | 21.07.2017 | 27 | 1069 | установка скамеек, урн | установка газонного ограждения, качели, змейки детской, стойки для ковров | 2019; 2020 |
| 1191 | п. Сия д. 6 | 29:14:160101:57 | 21.07.2017 | 33 | 7700 | ремонт проезда | установка газонного ограждения | 2020 - 2024 |
| 1192 | п. Сия д. 7 | 29:14:160101:46 | 21.07.2017 | 26 | 2704 | установка скамеек, урн | установка газонного ограждения, вазонов, детской горки | 2018 |
| 1193 | п. Сия д. 8 | 29:14:160101:45 | 21.07.2017 | 30 | 2002 | ремонт проезда | установка газонного ограждения | 2020 - 2024 |
| 1194 | п. Сия д. 9 | 29:14:160101:44 | 21.07.2017 | 29 | 2632 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | установка газонного ограждения | 2020 - 2024 |
| 1195 | п. Сия д. 10 | 29:14:160101:43 | 21.07.2017 | 29 | 2632 | ремонт проезда, установка светильников, скамеек, урн | установка газонного ограждения | 2020 - 2024 |
| МО «Пинежское» | | | | | | | | |
| 1196 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 1 |  | 01.08.2017 | 40 | 2469 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2019; 2020 |
| 1197 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 2 |  | 01.08.2017 | 36 | 3234 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 1198 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 3 |  | 01.08.2017 | 38 | 2544 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | установка ковроочистки | 2019 |
| 1199 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 4 |  | 01.08.2017 | 45 | 3254 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2200 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 7 | 29:14:140707:464 | 01.08.2017 | 28 | 3273 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2201 | п. Пинега, ул. 60 лет Октября д. 9 | 29:14:140707:463 | 01.08.2017 | 29 | 3381 | ремонт дворового проезда |  | 2020 - 2024 |
| 2202 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 9 | 29:14:140704:112 | 01.08.2017 | 50 | 1088 | ремонт дворового проезда, установка урн |  | 2020 - 2024 |
| 2203 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 18 | 29:14:140702:40 | 01.08.2017 | 42 | 2232 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2204 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 20 |  | 01.08.2017 | 42 | 1984 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2205 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 22 |  | 01.08.2017 | 52 | 1484 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2206 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 22а |  | 01.08.2017 | 58 | 1193 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2207 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 24 |  | 01.08.2017 | 45 | 1484 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2208 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 24а |  | 01.08.2017 | 56 | 768 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2209 | п. Пинега, ул. Быстрова д. 26 | 29:14:142001:8 | 01.08.2017 | 38 | 1245 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2210 | п. Пинега, ул. Великодворская д. 1б |  | 01.08.2017 | 29 |  | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2211 | п. Пинега, ул. Великодворская д. 2а | 29:14:140701:12 | 01.08.2017 | 33 | 1368 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2212 | п. Пинега, ул. Великодворская д. 2б | 29:14:140701:455 | 01.08.2017 | 37 | 1039 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2213 | п. Пинега, ул. Великодворская д. 2в, 3а | 29:14:140701:453 | 01.08.2017 | 27 | 1545 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2214 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 1 | 29:14:140702:24 | 01.08.2017 | 56 | 530 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2215 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 3 | 29:14:140702:25 | 01.08.2017 | 49 | 1780 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2216 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 11 |  | 01.08.2017 | 42 | 1674 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2217 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 13 |  | 01.08.2017 | 49 | 2002 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2218 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 13а |  | 01.08.2017 |  |  | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2219 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 15 |  | 01.08.2017 | 44 | 1507 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2220 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 17 |  | 01.08.2017 | 48 | 1928 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара, детский комплекс, газонное ограждение | 2019; 2020 |
| 2221 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 39 |  | 01.08.2017 | 48 | 2400 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2222 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 41 | 29:14:140703:72 | 01.08.2017 | 54 | 2703 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2223 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 45 | 29:14:000000:1050 | 01.08.2017 | 39 | 2605 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2224 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 47 |  | 01.08.2017 | 42 | 2614 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара, установка качели | 2019; 2020 |
| 2225 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 50 |  | 01.08.2017 | 45 | 1715 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2226 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 29 |  | 01.08.2017 | 50 | 1717 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2227 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 33 | 29:14:140703:14 | 01.08.2017 | 52 | 2184 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2228 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 36 | 29:14:140703:1200 | 01.08.2017 | 48 | 1365 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт мостовых, установка стола | 2019; 2020 |
| 2229 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 52 |  | 01.08.2017 | 50 | 1715 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2230 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 54 |  | 01.08.2017 | 58 | 1292 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2231 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 70 |  | 01.08.2017 | 44 | 1184 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | замена тротуаров, установка стола, велопарковки, цветочниц, стойки-сушилки, ковроочистки, качели, строительство хозпостроек | 2018; 2019 |
| 2232 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 74 |  | 01.08.2017 | 52 | 2147 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2233 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 76 |  | 01.08.2017 | 48 | 1149 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | замена тротуара | 2020 - 2024 |
| 2234 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 78 |  | 01.08.2017 | 35 | 3132 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка | водоотвод | 2019 |
| 2235 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 80 |  | 01.08.2017 | 35 | 1798 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2236 | п. Пинега, ул. Гагарина д. 86 | 29:14:140705:3 | 01.08.2017 | 35 | 2294 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2237 | п. Пинега, ул. Загородная д. 9 | 29:14:140702:28 | 01.08.2017 |  | 1480 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2238 | п. Пинега, ул. Заповедная д. 4 | 29:14:140707:10 | 01.08.2017 | 38 | 1600 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2239 | п. Пинега, ул. Запольская д. 1 | 29:14:140702:23 | 01.08.2017 | 42 | 1600 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2240 | п. Пинега, ул. Запольская д. 17 |  | 01.08.2017 | 28 | 899 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2241 | п. Пинега, ул. Запольская д. 17а | 29:14:140701:8 | 01.08.2017 | 29 | 760 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2242 | п. Пинега, ул. Запольская д. 33 | 29:14:140702:33 | 01.08.2017 | 40 | 1160 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2243 | п. Пинега, ул. Запольская д. 35 |  | 01.08.2017 | 29 | 1077 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2244 | п. Пинега, ул. Красноармейская д. 4 |  | 01.08.2017 | 53 | 486 | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2245 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 16 |  | 01.08.2017 | 41 | 759 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2246 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 20 |  | 01.08.2017 | 40 | 952 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2247 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 24 |  | 01.08.2017 | 50 | 1638 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2248 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 31 |  | 01.08.2017 | 45 |  | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2249 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 33 |  | 01.08.2017 | 52 | 403 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2250 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 46 |  | 01.08.2017 | 56 | 728 | устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2251 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 48 |  | 01.08.2017 | 58 | 1555 | уустройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2252 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 49 |  | 01.08.2017 | 58 | 1808 | устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2253 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 50 |  | 01.08.2017 | 50 | 1053 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2254 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 61 |  | 01.08.2017 | 52 | 1116 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2255 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 97 |  | 01.08.2017 | 38 | 1879 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2256 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 99 | 29:14:140705:59 | 01.08.2017 | 53 | 3073 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2257 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 100 |  | 01.08.2017 | 45 | 287 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2258 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 104 | 29:14:140708:18 | 01.08.2017 | 52 | 1748 | устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2259 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 113 |  | 01.08.2017 | 29 | 2691 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2260 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 117 |  | 01.08.2017 |  | 1762 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2261 | п. Пинега, ул. Кудрина д. 117а |  | 01.08.2017 | 22 | 1011 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2262 | п. Пинега, пер. Лесной д. 1 | 29:14:142001:129 | 01.08.2017 | 16 | 443 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2263 | п. Пинега, пер. Лесной д. 4 |  | 01.08.2017 | 15 | 1221 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2264 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 1 |  | 01.08.2017 | 41 | 2193 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2265 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 1а |  | 01.08.2017 | 32 | 2368 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2266 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 1б |  | 01.08.2017 | 23 | 2294 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2267 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 2 |  | 01.08.2017 | 32 | 2764 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2268 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 2а |  | 01.08.2017 | 29 | 2204 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2269 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 3 |  | 01.08.2017 | 13 | 1332 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2270 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 4 |  | 01.08.2017 | 39 | 1350 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2271 | п. Пинега, ул. Молодежная д. 5 |  | 01.08.2017 | 32 | 1280 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2272 | п. Пинега, ул. Набережная д. 11 |  | 01.08.2017 | 34 | 830 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2273 | п. Пинега, ул. Набережная д. 18а |  | 01.08.2017 | 51 | 1425 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2274 | п. Пинега, ул. Набережная д. 21 |  | 01.08.2017 | 54 | 1340 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2275 | п. Пинега, ул. Набережная д. 24 |  | 01.08.2017 | 41 | 825 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2276 | п. Пинега, ул. Набережная д. 25а |  | 01.08.2017 | 51 | 1834 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2277 | п. Пинега, ул. Набережная д. 29 |  | 01.08.2017 | 56 | 1025 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2278 | п. Пинега, ул. Набережная д. 34 | 29:14:140706:94 | 01.08.2017 | 54 | 952 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2279 | п. Пинега, ул. Набережная д. 37 | 29:14:140704:158 | 01.08.2017 |  | 1400 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2280 | п. Пинега, ул. Набережная д. 43 |  | 01.08.2017 | 53 | 393 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2281 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 22 |  | 01.08.2017 | 66 |  | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2282 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 23 |  | 01.08.2017 | 22 | 1015 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2283 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 24 |  | 01.08.2017 | 56 | 1527 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2284 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 27 |  | 01.08.2017 | 50 | 924 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2285 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 29 |  | 01.08.2017 | 46 | 994 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2286 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 31 |  | 01.08.2017 | 50 | 1288 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2287 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 40 |  | 01.08.2017 | 38 | 1387 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2288 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 42 | 29:14:140704:150 | 01.08.2017 | 40 | 1140 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2289 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 54 | 29:14:140704:152 | 01.08.2017 | 67 | 806 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2290 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 57 |  | 01.08.2017 | 57 | 1248 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2291 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 59 |  | 01.08.2017 | 56 | 1482 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2292 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 66 |  | 01.08.2017 | 49 | 743 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2293 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 77 |  | 01.08.2017 | 57 | 1927 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2294 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 95 |  | 01.08.2017 | 64 | 2014 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2295 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 99 |  | 01.08.2017 | 53 | 1292 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2296 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 101 |  | 01.08.2017 | 53 | 1060 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2297 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 105 |  | 01.08.2017 | 56 | 1440 | устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 2298 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 115а |  | 01.08.2017 | 42 |  | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 2299 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 120 |  | 01.08.2017 | 64 |  | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3300 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 122 |  | 01.08.2017 | 49 | 1027 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3301 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 125 |  | 01.08.2017 | 54 | 1060 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 3302 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 132 | 29:14:140708:16 | 01.08.2017 | 48 | 1200 | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3303 | п. Пинега, ул. Первомайская д. 134 |  | 01.08.2017 | 15 |  | устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3304 | п. Пинега, ул. Пролетарская д. 7 | 29:14:140704:135 | 01.08.2017 |  | 1288 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3305 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 15 | 29:14:140702:131 | 01.08.2017 | 34 | 2583 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 3306 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 15а |  | 01.08.2017 | 37 | 2774 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 3307 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 17 |  | 01.08.2017 | 39 | 2638 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 3308 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 18 | 29:14:140702:76 | 01.08.2017 | 47 | 2204 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3309 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 19 |  | 01.08.2017 | 38 | 1769 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3310 | п. Пинега, ул. Серафимовича д. 20 |  | 01.08.2017 | 48 | 2725 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуара | 2020 - 2024 |
| 3311 | п. Пинега, ул. Строителей д. 2 |  | 01.08.2017 | 5 |  | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3312 | п. Пинега, ул. Строителей д. 2а |  | 01.08.2017 | 5 |  | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3313 | п. Пинега, ул. Строителей д. 2б |  | 01.08.2017 | 5 |  | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3314 | п. Пинега, ул. Строителей д. 2в |  | 01.08.2017 | 5 |  | установка скамеек, урн |  | 2020 - 2024 |
| 3315 | п. Пинега, ул. Строителей д. 7 | 29:14:140703:15 | 01.08.2017 | 23 | 1092 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3316 | п. Пинега, ул. Троицкая д. 2 |  | 01.08.2017 |  | 1452 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3317 | п. Пинега, ул. Троицкая д. 3 |  | 01.08.2017 | 53 | 2109 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3318 | п. Пинега, ул. Троицкая д. 4 |  | 01.08.2017 | 24 | 1498 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3319 | п. Пинега, ул. Троицкая д. 5 |  | 01.08.2017 | 27 | 1258 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3320 | п. Пинега, ул. Троицкая д. 5а |  | 01.08.2017 | 35 | 1584 | устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| МО «Шилегское» | | | | | | | | |
| 3321 | п. Ясный, ул. Северная д. 1, 3, 5, ул. Октября д. 2, 4, 6 | 29:14:100301:0224 | 04.08.2017 |  | 12095 | ремонт дворового проезда  устройство освещения  установка скамейки и урны | Ремонт внутридворовых проездов, отсыпка дворовой территории.  Устройство: деревянных тротуаров, переходов через теплотрассу, подходов к домам;  временных стоянок для машин;  детского спортивного комплекса,  уличного спортивного комплекса,  леерного ограждения существующей детской площадки. Установка качелей для детей 10- 15 лет, сушилок для белья | 2017-2020 |
| 3322 | п. Ясный, ул. Северная д. 11, 13, 15, 17 | 29:14:100301:0225 | 04.08.2017 |  | 7285 | ремонт дворового проезда, устройство освещения | установка игрового оборудования для детей, спортивной площадки, пандуса | 2020 - 2024 |
| 3323 | п. Ясный, ул. Северная д. 19, 23 | 29:14:100301:226 | 04.08.2017 |  | 9026 | устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, установка игрового оборудования для детей, спортивной площадки, | 2021 |
|  | п. Ясный, ул. Северная д. 21 |  | устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, установка игрового оборудования для детей, спортивной площадки, | 2020 |
|  | п. Ясный, ул. Северная д. 23а |  | устройство освещения, установка скамеек, урн | установка игрового оборудования для детей, спортивной площадки, тренажеров, качелей, песочницы | 2019 |
| 3324 | п. Ясный, ул. Северная д. 28, 30, 32, 34, 36, 38 | 29:14:100301:217 29:14:100301:218 29:14:100301:219 29:14:100301:220 29:14:100301:221 29:14:100301:222 | 04.08.2017 |  | 1500  1500  1600  1600  1600  1600 | устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, озеленение | 2018 - 2024 |
| 3325 | п. Ясный, ул. Победы д. 1, 3, 5, ул. Мира д. 5, ул. Железнодорожная д. 8 | 29:14:100301:287 | 07.07.2017 |  | 24850 | ремонт дворового проезда  устройство освещения  установка скамейки и урны | Ремонт внутридворовых проездов, отсыпка дворовой территории.  Устройство: деревянных тротуаров, перехода через теплотрассу, подходов к домам;  временных стоянок для машин;  детского спортивного комплекса,  уличного спортивного комплекса,  леерного ограждения существующей детской площадки. Установка качелей для детей 10- 15 лет, сушилок для белья и ковров | 2017-2020 |
| 3326 | п. Ясный, ул. Победы д. 3а, ул. Мира д. 1, 3, 3а, ул. Железнодорожная д. 2, 4а, 6, 8, ул. Набережная д. 2, 4, 6 | 29:14:100301:287 | 07.07.2017 |  | 24850 | ремонт дворового проезда  устройство освещения |  | 2020 - 2024 |
| 3327 | п. Ясный, ул. Октября д. 14 | 29:14:100301:226 | 04.08.2017 | 19 | 9026 | устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, установка игрового оборудования для детей, спортивной площадки, озеленение, покраска контейнера ТКО, обустройство автопарковки, установка пандуса | 2020 - 2024 |
| 3328 | п. Ясный, ул. Парковая д. 3, 5, 7, 9 | 29:14:100301:289 29:14:100301:290 29:14:100301:291 29:14:100301:292 | 04.08.2017 |  | 1794  1656  1656  1610 | устройство освещения, установка урн | ремонт и строительство тротуаров, покраска площадки сбора тко | 2020 - 2024 |
| 3329 | п. Ясный, ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5 | 29:14:100301:37 29:14:100301:1254 29:14:100301:167 29:14:100301:151 29:14:100301:39 | 04.08.2019 |  | 1539  1784  1664  1550  1640 | устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, устройство автопарковки | 2020 - 2024 |
| 3330 | п. Ясный, пер. Речной д. 1, 3, 5 | 29:14:100301:228 | 04.08.2017 |  | 4500 | устройство освещения, установка скамеек | Ремонт и строительство тротуаров, озеленение, устройство автопарковки | 2020 - 2024 |
| 3331 | п. Ясный, ул. Мира д. 4 | 29:14:100301:1227 | 04.08.2017 |  | 3000 | устройство освещения, установка скамеек и урны | строительство тротуаров | 2019 |
| МО «Междуреченское» | | | | | | | | |
| 3332 | п. Междуреченский, ул. Строителей д. 17 | 29:14:170101:124 | 01.08.2017 | 31 | 1710 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, ремонт ограждения | 2020 - 2024 |
| 3333 | п. Междуреченский, ул. Строителей д. 19, 19а, ул. Дзержинского д. 27, 29 |  | 27.07.2017 |  | 9750 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, замена игрового оборудования для детей, вырубка кустарников, ремонт ограждения | 2020 - 2024 |
| 3334 | п.Междуреченский, ул. Строителей д. 21, 23, 25, ул. Дзержинского д. 31, 33, 35 | 29:14:170101:1044 29:14:170101:1043 | 01.08.2017 |  | 12240 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, замена игрового оборудования для детей, ремонт ограждения, покраска контейнера ТКО | 2018-2020 |
| 3335 | п. Междуреченский, ул. Молодежная д. 16, 16а, 18, 20, 14 | 29:14:170101:110 | 27.07.2017 |  | 13910 | ремонт дворового проезда, устройство освещения, установка скамеек, урн | строительство тротуаров, замена игрового оборудования для детей, озеленение, ремонт ограждения | 2020 - 2024 |
| 3336 | п. Междуреченский, ул. Молодежная д. 3, 4, 4а | 29:14:170101:107 | 27.07.2017 |  | 11000 | ремонт дворового проезда, устройство освещения | ремонт тротуаров, установка игрового оборудования для детей, озеленение | 2020 - 2024 |
| 3337 | п. Междуреченский, ул. Спортивная д. 1, 2 |  | 27.07.2017 |  | 3900 | ремонт дворового проезда, устройство освещения | установка игрового оборудования для детей, спортивного оборудования, ремонт ограждения | 2020 - 2024 |
| 3338 | п. Междуреченский, ул. Дзержинского д. 1а, 1, 3, 5 |  | 27.07.2017 |  | 9960 | ремонт дворового проезда, замена освещения, установка скамеек, урн | ремонт тротуаров, установка игрового оборудования для детей, спортивного оборудования вырубка деревьев | 2020 - 2024 |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству | | | | | | | | |
| МО «Карпогорское» | | | | | | | | |
| 1 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 1в (остановка) |  | 01.09.2017 |  | 25 | установка контейнера, скамеек, урн, устройство освещения, элементов для маломобильных групп населения, покраска | | 2020 - 2024 |
| 2 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 1г (спуск к родникам) |  | 01.09.2017 |  | 120 | установка лестницы и деревянных мостовых (на средства МО), освещения, скамеек, контейнеров | | 2020 - 2024 |
| 3 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 2в (воинское захоронение) |  | 01.09.2017 |  | 100 | ремонт тротуара, озеленение, установка ограждения | | 2020 - 2024 |
| 4 | с. Карпогоры ул. Комарова около д. 28 (остановка) |  | 01.09.2017 |  | 25 | установка контейра, скамеек, урн, устройство освещения, элементов для маломобильных групп населения, покраска | | 2020 - 2024 |
| 5 | с. Карпогоры ул. Заречная около д. 1 ("полоскалка у больницы") |  | 01.09.2017 |  | 250 | ремонт проезда, устройство освещения, площадки для отдыха, установка контейнеров, скамеек, озеленение | | 2020 - 2024 |
| 6 | с. Карпогоры ул. Ленина д. 21 (сквер) |  | 01.09.2017 |  | 3315 | устройство пешеходной дорожки, освещения, установка скамеек, урн, цветочниц, ограждения, озеленение | | 2018; 2019 |
| 7 | с. Карпогоры ул. Ленина д. 55а (гражданское кладбище) | 29:14:050301:12 | 01.09.2017 |  | 54947 | устройство пешеходной дорожки, установка контейнеров, скамеек, ограждения | | 2020 - 2024 |
| 8 | с. Карпогоры ул. Комарова д. 23 (старое кладбище) |  | 01.09.2017 |  | 16304 | устройство пешеходной дорожки, установка контейнеров, скамеек, ограждения, озеленение | | 2020 - 2024 |
| 9 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 49 |  | 01.09.2017 |  | 17475 | устройство площадки для отдыха, освещения, элементов блгоустройства для маломобильных групп населения, установка контейнеров, скамеек, урн, ограждения, озеленение | | 2020 - 2024 |
| МО «Сийское» | | | | | | | | |
| 10 | п. Сия около д. 5 (сквер) |  | 28.07.2017 |  | 2000 | посадка деревьев, замена освещения | | 2020 - 2024 |
| 11 | п. Сия около д. 7 (проезд) |  | 04.08.2017 |  | 1500 | ремонт проезда, пешеходных дорожек | | 2020 - 2024 |
| 12 | п. Сия около д. 10 (сквер) |  | 03.08.2017 |  | 5400 | ремонт пешеходных дорожек, замена скамеек, урн | | 2020 - 2024 |
| 13 | п. Сия около д. 14 (площадь) |  | 28.07.2017 |  | 5839 | ремонт проезда, пешеходных дорожек, устройство площадки для отдыха, дренажной канавы, замена скамеек, урн, освещения | | 2020 - 2024 |
| 14 | п. Сия около д. 14 (пешеходная зона) |  | 03.08.2017 |  | 200 | устройство пешеходных дорожек, замена перехода через теплотрассу, замена освещения | | 2020 - 2024 |
| МО «Пинежское» | | | | | | | | |
| 15 | п. Пинега ул. Спорта д. 4 (спортивно-игровая площадка) |  | 01.08.2017 |  | 5000 | ремонт проезда, устройство спортивных дорожек, установка детской площадки, спортивной площадки, площадки для отдыха, скамеек, цветочниц, замена освещения, озеленение, установка элементов для маломобильных групп населения | | 2020 - 2024 |
| 16 | п. Пинега ул. Набережная около д. 2 (зона отдыха) |  | 01.08.2017 |  | 340 | ремонт проезда, устройство дорожек и тротуаров, площадки для отдыха, установка скамеек, урн, цветочниц, устройство освещения, озеленение | | 2018; 2020 |
| МО «Шилегское» | | | | | | | | |
| 17 | п. Ясный ул. Октября около д. 10 (детская площадка) |  | 04.08.2017 |  | 3000 | установка игрового комплекса, спортивного комплекса, скамеек, урн, устройство освещения, переходов через теплотрассу и ограждения | | 2019 - 2020 |
| 18 | п. Ясный ул. Октября около д. 12 (площадь) | 29:14:100301:1157 | 04.08.2017 |  | 1864 | устройство пешеходной зоны из брусчатки, установка скамеек, урн, цветочниц-вазонов, светильников, установка пандуса, устройство леерного ограждения, выполнение ливневки, устройство ступеней сходов с площади, установка доски объявлений, установка стойки «Я люблю», установка паутинки для детей, установка «лаз-мост» для детей, приобретение биотуалета | | 2018 - 2020 |
| 19 | п. Ясный, ул. Набережная д. 30 |  | 04.08.2017 |  | 1000 | устройство пешеходных дорожек, строительство тротуаров, строительство площадки для пляжного волейбола и футбола, установка скамеек, урн, цветочниц, устройство освещения | | 2020 - 2024 |
| 20 | п. Ясный ул. Северная около д. 8 |  | 04.08.2017 |  | 4000 | замена мостового перехода, устройство освещения, установка урн, скамеек | | 2020 - 2024 |
| МО «Междуреченское» | | | | | | | | |
| 21 | п. Междуреченский ул. Дзержинского около д. 5 | 29:14:170101:821 | 02.08.2017 |  | 2444 | установка детской площадки, спортивной площадки, площадки для отдыха, скамеек, цветочниц, устройство освещения, озеленние | | 2019 - 2021 |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | | | | | | | | |
| МО «Карпогорское» | | | | | | | | |
| 1 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 39 | 29:14:050303:10 |  |  | 2795 |  | | 2020 - 2024 |
| 2 | с. Карпогоры, ул. Комарова д. 48а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 3 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 51 | 29:14:050303:120 |  |  | 164 |  | | 2020 - 2024 |
| 4 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 54 | 29:14:050304:20 |  |  | 993 |  | | 2020 - 2024 |
| 5 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 41 | 29:14:050303:9 |  |  | 510 |  | | 2020 - 2024 |
| 6 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 2 | 29:14:050305:72 |  |  | 15 |  | | 2020 - 2024 |
| 7 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 28 | 29:14:050305:11 |  |  | 780 |  | | 2020 - 2024 |
| 8 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 50 | 29:14:050302:12 |  |  | 1208 |  | | 2020 - 2024 |
| 9 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 51б |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 10 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 51а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 11 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 31 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 12 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 21 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 13 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 60 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 14 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 23 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 15 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 44 | 29:14:050304:23 |  |  | 5610 |  | | 2020 - 2024 |
| 16 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 25 | 29:14:050303:16 |  |  | 1035 |  | | 2020 - 2024 |
| 17 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 25 | 29:14:050304:31 |  |  | 468 |  | | 2020 - 2024 |
| 18 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 55 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 19 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 26 | 29:14:050304:53 |  |  | 6151 |  | | 2020 - 2024 |
| 20 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 29 | 29:14:050304:8 |  |  | 712 |  | | 2020 - 2024 |
| 21 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 52 | 29:14:050304:26 |  |  | 664 |  | | 2020 - 2024 |
| 22 | с. Карпогоры, ул. Лесная д. 15в | 29:14:050307:293 |  |  | 275 |  | | 2020 - 2024 |
| 23 | с. Карпогоры, ул. Авиаторов д. 1 | 29:14:050306:186 |  |  | 2163 |  | | 2020 - 2024 |
| 24 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 92б |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 25 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 10 | 29:14:050305:4 |  |  | 1279 |  | | 2020 - 2024 |
| 26 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 58а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 27 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 46а | 29:14:050304:33 |  |  | 123 |  | | 2020 - 2024 |
| 28 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 58б |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 29 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 56а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 30 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 37а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 31 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 66 | 29:14:050304:92 |  |  | 1045 |  | | 2020 - 2024 |
| 32 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д, 62 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 33 | с. Карпогоры, ул. Пионерская д. 14 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 34 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 33 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 35 | с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова д. 34 | 29:14:050305:82 |  |  | 1155 |  | | 2020 - 2024 |
| 36 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 42 | 29:14:050304:7 |  |  | 571 |  | | 2020 - 2024 |
| 37 | с. Карпогоры, ул. Кудрина д. 22 | 29:14:050304:90 |  |  | 759 |  | | 2020 - 2024 |
| 38 | с. Карпогоры, ул. Быстрова д. 27 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 39 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 28б | 29:14:050306:143 |  |  | 807 |  | | 2020 - 2024 |
| 40 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 58 | 29:14:050304:4 |  |  | 697 |  | | 2020 - 2024 |
| 41 | с. Карпогоры, ул. Октябрьская д. 26 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 42 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 28в |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 43 | с. Карпогоры, ул. Комсомольская д. 22 | 29:14:050305:13 |  |  | 734 |  | | 2020 - 2024 |
| 44 | с. Карпогоры, ул. Ленина д. 52 | 29:14:050304:93 |  |  | 1344 |  | | 2020 - 2024 |
| 45 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 16 | 29:14:050305:69 |  |  | 1800 |  | | 2020 - 2024 |
| 46 | с. Карпогоры, ул. Победы д. 24б | 29:14:050304:11 |  |  | 312 |  | | 2020 - 2024 |
| МО «Сийское» | | | | | | | | |
| 47 | п. Сия, д. 12 | 29:14:160101:21 |  |  | 1811 |  | | 2020 - 2024 |
| 48 | п. Сия, д. 9в | 29:14:160101:9 |  |  | 88 |  | | 2020 - 2024 |
| 49 | п. Сия, д. 6а | 29:14:160101:596 |  |  | 154 |  | | 2020 - 2024 |
| 50 | п. Сия, д, 9г |  |  |  | 200 |  | | 2020 - 2024 |
| 51 | п. Сия, д. 9б | 29:14:160101:587 29:14:160101:622 |  |  | 269 |  | | 2020 - 2024 |
| 52 | п. Сия, д. 9а | 29:14:160101:588 |  |  | 104 |  | | 2020 - 2024 |
| 53 | п. Сия, д. 13а | 29:14:160101:18 |  |  | 1450 |  | | 2020 - 2024 |
| 54 | п. Сия, д. 1а | 29:14:160101:4 |  |  | 122 |  | | 2020 - 2024 |
| 55 | п. Сия, д. 2а | 29:14:160101:5 |  |  | 88 |  | | 2020 - 2024 |
| 56 | п. Сия, д. 4а | 29:14:160101:2 |  |  | 170 |  | | 2020 - 2024 |
| 57 | п. Сия, д. 13 | 29:14:160101:600 |  |  | 965 |  | | 2020 - 2024 |
| 58 | п. Сия, д. 4 | 29:14:160101:6 |  |  | 768 |  | | 2020 - 2024 |
| МО «Пинежское» | | | | | | | | |
| 59 | п. Пинега ул. Кудрина д. 54 | 29:14:140704:101 |  |  | 857 |  | | 2020 - 2024 |
| 60 | п. Пинега ул. Серафимовича, д. 17 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 61 | п. Пинега ул. Гагарина д. 82 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 62 | п. Пинега ул. Первомайская, д. 51 | 29:14:140704:311 |  |  | 1508 |  | | 2020 - 2024 |
| 63 | п. Пинега ул. Первомайская д. 53 | 29:14:140704:28 |  |  | 1504 |  | | 2020 - 2024 |
| 64 | п. Пинега ул. Кудрина д. 119а | 29:14:140707:234 |  |  | 175 |  | | 2020 - 2024 |
| 65 | п. Пинега ул. Строителей д. 1а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 66 | п. Пинега ул. Кудрина д. 1а | 29:14:140702:12 |  |  | 337 |  | | 2020 - 2024 |
| 67 | п. Пинега ул. Первомайская д. 61 | 29:14:140704:13 |  |  | 1077 |  | | 2020 - 2024 |
| 68 | п. Пинега ул. Кудрина д. 48а | 29:14:140704:299 |  |  | 609 |  | | 2020 - 2024 |
| 69 | п. Пинега ул. Пролетарская, д. 5 | 29:14:140704:23 |  |  | 753 |  | | 2020 - 2024 |
| 70 | п. Пинега ул. Кудрина д. 102а | 29:14:140706:213 |  |  | 162 |  | | 2020 - 2024 |
| 71 | п. Пинега ул. Первомайская д. 44 | 29:14:140704:39 |  |  | 1364 |  | | 2020 - 2024 |
| 72 | п. Пинега ул. Первомайская д. 70 | 29:14:140706:26 |  |  | 1310 |  | | 2020 - 2024 |
| 73 | п. Пинега ул. Гагарина д. 49 | 29:14:140705:60 |  |  | 124 |  | | 2020 - 2024 |
| 74 | п. Пинега ул. Первомайская д. 49 | 29:14:140704:56 |  |  | 80 |  | | 2020 - 2024 |
| 75 | п. Пинега ул. Красных Партизан  д. 4 | 29:14:140704:294 |  |  | 510 |  | | 2020 - 2024 |
| 76 | п. Пинега ул. Первомайская д. 38 | 29:14:140704:293 |  |  | 1957 |  | | 2020 - 2024 |
| 77 | п. Пинега ул. Красных героев д. 3 | 29:14:140704:20 |  |  | 435 |  | | 2020 - 2024 |
| 78 | п. Пинега ул. Молодежная д. 7 | 29:14:140702:13 |  |  | 750 |  | | 2020 - 2024 |
| 79 | п. Пинега ул. Кудрина д. 102 | 29:14:140706:206 |  |  | 1538 |  | | 2020 - 2024 |
| 80 | п. Пинега ул. Кудрина д. 69 | 29:14:140703:44 |  |  | 4241 |  | | 2020 - 2024 |
| МО «Шилегское» | | | | | | | | |
| 81 | п. Ясный, ул. Новоселов д. 15а |  |  |  | 500 |  | | 2020 - 2024 |
| 82 | п. Ясный, ул. Северная д. 26 | 29:14:1003001:26 |  |  | 1372 |  | | 2020 - 2024 |
| 83 | п. Ясный, ул. Октября д. 10б | 29:14:1003001:46 |  |  | 145 |  | | 2020 - 2024 |
| 84 | п. Ясный, ул. Набережная 10а | 29:14:1003001:317 |  |  | 24 |  | | 2020 - 2024 |
| 85 | п. Ясный, ул. Северная д. 24 | 29:14:1003001:23 |  |  | 1628 |  | | 2020 - 2024 |
| 86 | п. Ясный, ул. Октября д. 10д, 10в | 29:14:1003001:959 |  |  | 95 |  | | 2020 - 2024 |
| 87 | п. Ясный, ул. Северная д. 9а | 29:14:1003001:391 |  |  | 64 |  | | 2020 - 2024 |
| 88 | п. Ясный, ул. Октября д. 10а | 29:14:1003001:388 |  |  | 605 |  | | 2020 - 2024 |
| 89 | п. Ясный, ул. Лесная д. 5 | 29:14:1003001:1009 |  |  | 1041 |  | | 2020 - 2024 |
| 90 | п. Ясный, ул. Юности, дом 11 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 91 | п. Ясный, ул. Северная д. 1б | 29:14:1003001:315 |  |  | 150 |  | | 2020 - 2024 |
| 92 | п. Ясный, ул. Северная д. 44 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 93 | п. Ясный, ул. Северная д. 11а | 29:14:1003001:325 |  |  | 70 |  | | 2020 - 2024 |
| 94 | п. Ясный, ул. Северная д. 7 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| МО «Междуреченское» | | | | | | | | |
| 95 | п. Междуреченский ул. Космонавтов, 4 | 29:14:170101:81 |  |  | 597 |  | | 2020 - 2024 |
| 96 | п. Междуреченский ул. Центральная, 13 | 29:14:170101:5 |  |  | 24 |  | | 2020 - 2024 |
| 97 | п. Междуреченский ул. Строителей, 10 |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 98 | п. Междуреченский ул. Строителей, 17а |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| 99 | п. Междуреченский ул. Центральная, 15 | 29:14:170101:11 |  |  | 1761 |  | | 2020 - 2024 |
| 100 | п. Междуреченский ул. Строителей, 17б |  |  |  |  |  | | 2020 - 2024 |
| Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |  |
| ...т.д. |  |  |  |  |  |  | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к муниципальной

программе

Визуализация перечня элементов благоустройства

Визуализация устанавливаемых объектов

согласно минимального перечня видов работ.

Дворовой проезд





Светильники



Скамейки



Урны уличные мусорные



Визуализация устанавливаемых объектов

согласно дополнительного перечня видов работ.

Тротуар (в том числе тротуарной плиткой)



Детское игровое (спортивное) оборудование



Стоянка для автомобилей



Озеленение территории (вазоны, ограждение)



Хозяйственно-бытовые площадки

