**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» по итогам 2020 года**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2020 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2) Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году проведены следующие мероприятия:  - Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий:  благоустройство 5 дворовых территорий в с. Карпогоры (ул. Колхозная, д.3, ул. Авиаторов, д.15, ул. Победы, д.55, ул. Комарова, д. 25А, ул. Комсомольская, д.11);  благоустройство 2-х общественных территорий в с. Карпогоры (Памятник войнам гражданской войны и Старое кладбище);  благоустройство 2 дворовых территорий ( пос. Междуреченский, ул. Строителей, д.21, ул. Строителей, д.19-ул. Дзержинского, д.29);  благоустройство общественной территории МО «Междуреченское» ул. Дзержинского (возле дома №5);  благоустройство 11 дворовых территории в п. Пинега (ул. Серафимовича д.20; ул. Первомайская д.40; ул. Гагарина д.76; ул. Гагарина д.74; ул. Великодворская д.2в, д.3а; ул. Гагарина д.17; ул. Гагарина д.36; ул. Гагарина д.47; ул. Гагарина д.78; ул.60 Лет Октября д.1; ул.60 Лет Октября д.3);  благоустройство общественной территории МО «Пинежское» «Летняя дорога-начало водного пути»;  благоустройство дворовых территорий п. Сия: д. №2; д. №5;  благоустройство 1-ой общественной территории (п. Сия, площадь д.14);  благоустройство 2 дворовых территории в п. Ясный (ул. Северная д.1,3,5- ул. Октября д.2,4,6; ул. Железнодорожная д.8-ул. Победы д.1,3,5- ул. Мира д.5);  благоустройство 2-х общественных территорий в п. Ясный (ул. Октября, д. 10 Детская площадка; ул. Октября, д.12 площадь у администрации);  - Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники: приобретено 50 единиц уборочной техники и благоустроено 27 общественных территорий, в том числе: приобретены детские игровые комплексы, МАФ, обустроены деревянные мостовые, построены две деревянные горки, крытая уличная сцена и т.п.  - Организация благоустройства территорий:  благоустроено 10 общественных территорий, в том числе: устройство освещения, приобретены детские игровые комплексы, МАФ, обустроены деревянные мостовые, организована уборка тополей. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» Соглашения № 11648000-1-2020-006 от 20.01.2020; №2020-ФКГС-14 от 20.08.2020. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2020 году направлено финансирование в объеме 13969,1тыс.рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 4827,0 тыс. рублей;  областной бюджет – 6152,0 тыс.рублей;  районного бюджета – 2942,0 тыс.рублей;  бюджет поселений – 48,1 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»  МО «Междуреченское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» , МО «Сийское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 5764,9 | 5616,5 | 97,4 | 4827,0 | 4827,0 | 98,5 | | 98,5 | 791,3 | 642,9 | 48,1 | 48,1 | 0 | 0 | 5616,5 | Невозможность подписания актов выполненных работ, в связи с отсутствием главы и врио главы МО «Сийское» |
| 8. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | 6053,5 | 6053,5 | 100 | 0 | 0 | 6053,5 | | 6053,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053,5 |  |
| 9. Организация благоустройства территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | 2299,1 | 2299,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2299,1 | 2299,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299,1 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 14117,5 | 13969,1 | 98,9 | 4827,0 | 4827,0 | 6152,0 | | 6152,0 | 3090,4 | 2942,0 | 48,1 | 48,1 | 0 | 0 | 13969,1 |  |
| В том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» |  | 5764,9 | 5616,5 | 97,4 | 4827,0 | 4827,0 | 98,5 | | 98,5 | 791,3 | 642,9 | 48,1 | 48,1 | 0 | 0 | 5616,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»**

**по итогам 2020 года**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   целевого   показателя** | **Единица  измерения** | **Значения   целевых  показателей** | | **Абсолютное отклонение** | **Относительное отклонение, в  %** | **Обоснование   отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год)** |
| **план  на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» | | | | | | |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 4,5 | 7 | +2,5 | +56 |  |