Отчет

о реализации муниципальной  программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района

на 2017 – 2022 годы»

1. Наименование   программы:  Муниципальная программа  «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района  на 2017 – 2022 годы»  (далее муниципальная программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования  «Пинежский муниципальный район»

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и сохранности сети этих дорог |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2020 года проведены следующие мероприятия: - обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 719,107 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Пинежского муниципального района; - обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ; - выполнен ремонт автомобильных дорог в части тротуаров по ул. Ленина, ул. Победы, ул. Быстрова, ул.Колхозная, ул. Комсомольская, с. Карпогоры; ул. Первомайская п. Пинега. - выполнен ремонт пешеходного моста на участке автомобильной дороги «Карпогоры-пристань», восстановлены водопропускные лотки (трубы) на участках автомобильных дорог: Кулосега-Мамониха (3шт), Сура-Прилук (1 шт.), ул. Коммунальная п. Новолавела (1шт.), ул. Южная с. Карпогоры(1шт.); - выполнен ремонт автомобильных дорог по восстановлению поперечного профиля на территории МО «Покшеньгское», МО «Шилегское»; - произведены работы обеспечивающие безопасность дорожного движения: установлено75 дорожных знаков, проведены работы по скашиванию и удалению растительности на обочинах автомобильных дорог, восстановлена горизонтальная дорожная разметка; - восстановлено электроосвещение в д. Кеврола (установлено 6 осветительных приборов), д Веркола (установлено 87 осветительных приборов). Замена вышедших из строя осветительных приборов на территории МО «Сосновское» (30 шт.). - проведена проверка достоверности сметной стоимости, по ремонту автомобильных дорог ул. Октябрьская, ул. Быстрова, ул.Ленина с. Карпогоры, |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников, об участии МО «Пинежский район» в отчетном периоде в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области и о заключенных с исполнительными органами государственной власти Архангельской области соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлены средства в объеме 33 732,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 4433,6 тыс. рублей; из районного бюджета – 29 299,1 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов № ТО22-23 04.08.2020 года, между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области, государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области». |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | 31188,9 | 29018,4 | 93 | 0 | 0 | 4687,3 | 4433,6 | 26501,6 | 24584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28884,8 | Не освоены финансовые средства, в связи с расторжением договоров. |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | 1454,4 | 1416,6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454,4 | 1416,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416,6 | Не освоены финансовые средства, в связи с расторжением договоров (невозможностью намораживания переправ по погодным условиям) |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | 3273,1 | 3237,7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273,1 | 3237,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237,7 | Не освоены финансовые средства, в связи с расторжением договоров (уменьшением объемов выполненных работ). |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | - |
| ИТОГО | 35976,4 | 33732,7 | 94 | 0 | 0 | 4 687,3 | 4433,6 | 31289,1 | 29299,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33599,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» отдел дорожной деятельности и транспорта

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017– 2022 годы» |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 719,107 | 107,925 | 13,0 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживают люди |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | - |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) МО «Карпогорское» МО «Шилегское» МО «Междуреченское» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км. / шт. | 2 /14 | 2,3 /17 | 0,3/3 | 1,2/1,2 | - |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 3 | 3 | 0 | 0/0 | - |