**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа**

 **на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

1. Наименование программы: **Муниципальная программа «**Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района» **(далее муниципальная программа)**

Период отчетности: **2022 год**

Ответственный исполнитель: **Администрация Пинежского муниципального района Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и улично-дорожной сети, а также обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального района» |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2022 года проведены следующие мероприятия:В рамках содержания автомобильных дорог:- обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 742,649 км - обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  паспортизация ул. Красных Партизан, Первомайской, Красных Героев в пос.Пинега, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, обеспыливание проезжей части дорог, скашивание травы и кустарников на обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Карпогоры, скашивание кустарников на обочинах автомобильной дороги "Пиринемь-Шотогорка",установка недостающих дорожных знаков 24 шт., на территории МО "Кушкопальское" дер. Кушкопала, подъем и выравнивание отдельных дорожных плит автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная пос. Сога МО Междуреченское, замена вышедших из строя светильников 36 шт., на территории МО "Сосновское", установка недостающих дорожных знаков - 6 шт. на территории МО "Карпогорское" с. Карпогоры. В рамках ремонтных работ:- ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) 2022-2023; - ремонт (замена отдельных балок пролетных строений (до 25%) автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Веегора (околок Ступино); - ремонт тротуаров ул. Первомайская пос.Пинега ;- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новая, Гаражная, Молодежная, Набережная пос. Шилега на территории МО "Шилегское" Пинежского района Архангельской области; - ремонт тротуаров ул. Колхозная, Комсосольская, Победы, Ленина, Теплова с. Карпогоры на территории МО "Карпогорское";- ремонт тротуаров посёлок Таежный, автодорога вдоль поселка.Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях капитального ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная дер. Шардонемь Пинежского района Архангельской области на 2022-2023 гг. По транспортному обслуживанию населения водным транспортом осуществлено 410 оборотных рейсов. Перевезено пассажиров водным транспортом за отчетный период 2 120 человек.Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом осуществление перевоз пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом составило 2 864 оборотных рейсов. Количество перевезенных пассажиров составило 41 479 человек. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Соглашение о предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов № ТО22-14 04.03.2022 года, между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области, государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области».Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта № ТО39-6 от 22.04.2022  между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области.Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на организацию перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта № ТО53-1 от 22.06.2022 между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области. |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников  |  На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году направлены средства в объеме 47 101,9 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;из областного бюджета – 14 047,4 тыс. рублей; из районного бюджета – 33 054,5тыс. рублей.  |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | 35 711,7 | 32 868,4 | 92 | 0 | 0 | 5 150,0 | 5  150,0 | 30 561,7 | 27 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 616,3 | Не освоены финансовые средства, в связи с расторжением договоров. (в связи с уменьшением объемом выполняемых работ) |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | 1 759,0 | 1754,0 | 99 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 759,00 | 1 754,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 754,0 | Не освоены финансовые средства, в связи с ограниченным объемом выполняемых работ в период ледостава) |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | 9 339,9 | 2 807,8 | 30 | 0 | 0 | 581,9 | 581,9 | 8758,0 | 2 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 807,8 | Не освоены финансовые средства, в связи с заключенными контракта на 2023 год.- |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | 3 100,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Не освоены финансовые средства, в связи с заключенными контракта на 2023 год.- |
| 7. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация МО «Пинежский район» | 8 497,4 | 6 770,1 | 80 | 0 | 0 | 6 795,2 | 5 413,9 | 1 702,2 | 1 356,2 |  |  |  |  | 6 770,1 | Не освоены финансовые средства, в связи уменьшением суммы финансирования из областного бюджета. |
| 8.Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Администрация МО «Пинежский район» | 2 901,6 | 2901,6 | 100 | 0 | 0 | 2 901,6 | 2901,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901,6 |  |
| ИТОГО | 61 309,6 | 47 101,9 | 77 | 0 | 0 | 15 428,7 | 14 047,4 | 45 880,9 | 33 054,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 849,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

**по итогам 2022 года**

 Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» отдел дорожной деятельности и транспорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района» |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 742,649 | 84,383 | 10,0 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживают люди  |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | - |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) МО «Карпогорское»МО «Шилегское»МО «Междуреченское» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км. / шт. | 2,8/7 | 2,6 /6 | -0,2/-1 | -7,3/-14,3 | отклонение от значений целевого показателя в связи со заключенными контрактами сроком исполнения в 2023 году. |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 1 | 0 | -1 | -100 | отклонение от значений целевого показателя в связи со сроком исполнения контракта в 2023 году - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом | ед. | 3 214 | 2 864 | -350 | -10,1 | отклонение от значений целевого показателя в связи с уменьшение фактически выполненных по причине технических неполадок автотранспорта, а также погодными условия. |