Отчет

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области».

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области».

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления; Ликвидация накопленного экологического ущерба. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия: выполнены работы по оборудованию 11 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО «Сурское»; приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов 60 шт.; выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в объеме 5 810,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в объеме 2 286,1 тыс. рублей, средства районного бюджета в объеме 3 524,0 тыс. рублей. |

| ОТЧЕТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» за 2023 год |
| --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |
| Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |
| Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение контейнеров для накопления ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1 050,0 | 1 023,4 | 97,5 | 0 | 0 | 949,1 | 949,1 | 100,9 | 74,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023,40 | Экономия образовалась по результатам проведенного электронного аукциона |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1 518,0 | 1 513,2 | 99,7 | 0 | 0 | 1 337,0 | 1 337,0 | 181,0 | 176,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513,2 | Экономия образовалась по результатам проведенного электронного аукциона |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 4 252,5 | 3 273,5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 252,5 | 3 273,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 273,5 | Экономия образовалась в результате уменьшения цены контракта по итогам выполненных работ. |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 2 131,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отправленные запросы коммерческие предложения не поступили. |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| .Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 8 951,9 | 5 810,1 | 64,9 | 0 | 0 | 2 286,1 | 2 286,1 | 6 665,8 | 3 524,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 810,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Относительное отклонение (гр. 5 / гр. 3 * 100%), в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| Количество приобретенных контейнеров | единиц | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | единиц | 1 | 0 | -1 | -100 | На отправленные запросы коммерческие предложения не поступили. |