Отчет

о реализации муниципальной  программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2024 годы».

1. Наименование   программы:  Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2024 годы»  (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования  «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления; Ликвидация накопленного экологического ущерба. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году проведены следующие мероприятия: выполнены работы по оборудованию 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО «Веркольское» (6), МО «Карпогрское» (6), МО «Междуреченское» (2); приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов 35 шт.; выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области". |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2021 году направлены средства районного бюджета в объеме 4066,3 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2024 годы»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |
| Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |
| Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 442,6 | 442,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,6 | 442,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,6 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 2056,5 | 2056,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056,5 | 2056,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056,5 |  |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 2101,4 | 1567,2 | 74,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101,4 | 1567,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567,2 | Экономия образовалась в результате уменьшения цены контракта по итогам выполненных работ. |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| .Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 4600,5 | 4066,3 | 88,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600,5 | 4066,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066,3 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2024 годы» |
| Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 9 | 14 | +5 | 156 |  |
| Количество приобретенных контейнеров | единиц | 22 | 35 | +13 | 159 |  |