**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа**

 **на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

1. Наименование программы: **Муниципальная программа «**Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района» **(далее муниципальная программа)**

Период отчетности: **2023 год**

Ответственный исполнитель: **Администрация Пинежского муниципального района Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и улично-дорожной сети, а также обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального района» |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2023 года проведены следующие мероприятия:В рамках содержания автомобильных дорог:- обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 721,803 км - обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 291,371 км, вне границ населённых пунктов; ежегодные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов протяжённостью 430,432 км, вывозка снега с.Карпогоры в объеме 400 м³,восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, скашивание травы и кустарников на обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с.Карпогоры, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", замена вышедших из строя светильников 27 шт. на территории МО "Сосновское", МО "Кеврольское". В рамках ремонтных работ:1.Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 2. Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга). 3 Ремонт тротуаров по улицам Быстрова, Ленина, Пионерская, Победы, Октябрьская, Кудрина, Комсомольская, Ф. Абрамова в с. Карпогоры.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Колхозная.Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости 1.Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях капитального ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная д. Шардонемь Пинежского района Архангельской области на 2023 г.2. Выполнение работ по разработке паспорта на участок автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Остров-до автомобильной дороги Шуйга-Сура.По транспортному обслуживанию населения водным транспортом осуществлено 910 оборотных рейсов. Перевезено пассажиров водным транспортом за отчетный период 3 750 человек.Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом осуществлялось на пассажирских муниципальных маршрутах. Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом составило – 3 802. Количество перевезенных пассажиров – 75 513 человек. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» Подпрограмма «Развитие общественного транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников  |  На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году направлены средства в объеме 102 796,8 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;из областного бюджета – 48 323,4 тыс. рублей; из районного бюджета – 54 473,4тыс. рублей.  |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | 35 485,7 | 33 582,5 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 485,7 | 33 582,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 186,5 | Не освоены финансовые средства, в связи с экономией (денежные средства не были задействованы в рамках заключенных договоров).  |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | 1 806,2 | 1 619,5 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 806,2 | 1 619,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,5 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | 46 929,3 | 41 919,1 | 89 | 0,0 | 0,0 | 36 874,8 | 33 169,5 | 10 054,5 | 8 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 919,1 | Не освоены финансовые средства, в связи с не предоставлением подтверждающий документов о выполненных работах. |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | 896,0 | 896,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,0 | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,0 | - |
| 7. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация МО «Пинежский район» | 20 498,0 | 18 137,4 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10 301,6 | 8 511,6 | 10 196,4 | 9 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 137,4 | Не освоены финансовые средства, в связи невыполнение перевозчиком условий контракта (оказание услуг не менее 90 %) повлекшего уменьшение финансирования. |
| 8.Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Администрация МО «Пинежский район» | 6 642,4 | 6 642,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 6 642,4 | 6 642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 642,3 |  |
| ИТОГО | 112 257,6 | 102 796,8 | 92 | 0,0 | 0,0 | 53 818,8 | 48 323,4 | 58 438,8 | 54 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 400,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района»**

**по итогам 2023 года**

 Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» отдел дорожной деятельности и транспорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального района» |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 721,803 | - 105,229 | - 13,0 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживают люди  |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 10 | 9 | -1 | -10 | отклонение от значений целевого показателя в связи с уменьшением количества обустроенных переправ(отсутствие подрядной организации) - |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) МО «Карпогорское»МО «Шилегское»МО «Междуреченское» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км. / шт. | 0,2/1 | 0,2 /1 | 0/0 | 0/0 |  |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 1 | 2 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом | ед. | 4 040 | 4 112 | 72 | 1,7 |  |
| 8 .Количество выполненных оборотных рейсов водным транспортом | шт. | 910 | 910 | 0 | 0 |  |
| 9. Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | Ед. | 2 700 | 3750 |  1 050 | 38,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |