**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района**

**на 2017 – 2024 годы»**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2024 годы» (далее муниципальная программа)**

Период отчетности: **2021год**

Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и сохранности сети этих дорог |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2021 года проведены следующие мероприятия:  - обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 719,107 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Пинежского муниципального района;  - обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большое Кротово-Русковера" на территории МО "Покшеньгское", Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос.Пинега пер.Новый,  Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Октябрьская с.Карпогоры ,.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Шилега-Березник" МО "Шилегское", Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к реке Пинега напротив д.Шотогорка от автомобильной дороги Карпогоры-Веегора-Лешкуонское"(42-ой км автодороги Карпогоры-Веегора), . Ремонт автомобильных дорог (ремонт тротуаров) общего пользования местного значения с.Карпогоры МО "Карпогорское", Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Слуда-Гора" МО "Сурское,", Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Мира с. Сура МО "Сурское" Ремонт (восстановление ливневой канализации) автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Карпогоры .Ремонт (восстановление ливневой канализации) автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Быстрова с. Карпогоры. Ремонт (замена на новые отдельных балок пролетных строений) автомобильной дороги общего пользования местного значения "Мамониха-Кулосега" через ручей Хопова Пинежский район Архангельской области , Ремонт (замена на новые отдельных балок пролетных строений) автомобильной дороги общего пользования местного значения "Кулосега-Шуйга" через ручей Гоголюша Пинежский район Архангельской области  **-** произведены работы обеспечивающие безопасность дорожного движения: установлено 64 дорожных знаков, проведены работы по скашиванию и удалению растительности на обочинах автомобильных дорог, восстановлена горизонтальная дорожная разметка;  - восстановлено электроосвещение в д. Кеврола (установлено 14 осветительных приборов).  Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости  Объект (мост) через реку Нельнюга разработка проектной документации на ремонт (устройство временного объездного моста) автомобильной дороги общего пользования местного значения "Шилега-Березник". Объект (мост) через реку Шуйга разработка проектной документации на ремонт (устройство временного объездного моста) автомобильной дороги общего пользования местного значения Кулосега-Шуйга" Пинежского района Архангельской области . Объект (мост) техническое обследование на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Подъезд к ПВН у п.Ясный" на территории МО "Шилегское", Проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от дома 37 до дома 38 в с. Сура на территории МО «Сурское», расположенному по адресу: Архангельская область Пинежский район с.Сура, ул. Мира. |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников,  об участии МО «Пинежский район» в отчетном периоде в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области и о заключенных с исполнительными органами государственной власти Архангельской области соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году направлены средства в объеме 45081,8 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  из областного бюджета – 5117,7 тыс. рублей;  из районного бюджета – 39 964,1тыс. рублей.  Соглашение о предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов № ТО22-23 04.08.2020 года, между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области, государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области». |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель,  соисполнители** | **Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | **Причины**  **отклонения** |
| **всего** | | | **в том числе по источникам** | | | | | | | | | | **освоено** |
| **федеральный бюджет** | | **областной   бюджет** | | **районный**  **бюджет** | | **бюджет муниципальных образований сельских поселений** | | **внебюджетные источники** | |
| **план   на   год** | **кассовые расходы** | **%** | **план  на  год** | **кассовые расходы** | **план   на   год** | **кассовые расходы** | **план   на   год** | **кассовые расходы** | **план   на   год** | **кассовые расходы** | **план   на   год** | **кассовые расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | **33539,2** | **32 198,0** | **96** | **0** | **0** | **5117,7** | **5 117,7** | **28 421,5** | **27080,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 351,2** | Не освоены финансовые средства, в связи с расторжением договоров. |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | **1459,8** | **1459,5** | **99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1459,8** | **1459,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1459,5** | Не освоены финансовые средства, в связи с ограниченным объемом выполняемых работ в период ледостава) |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | **877,6** | **877,6** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **877,6** | **877,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **877,6** | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | **8371,7** | **8321,7** | **99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 371,7** | **8 321,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 321,7** | Не освоены финансовые средства, в связи с ограниченным сроком определения подрядной организации. |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | **2 225,0** | **2 225,0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 225,0** | **2 225,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 225,0** | - |
| ИТОГО | | **46 473,3** | **45 081,8** | **97** | **0** | **0** | **5 117,7** | **5 117,7** | **41 355,6** | **39 964,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40 235,0** |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2024 годы»**

**по итогам 2021 года**

Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» отдел дорожной деятельности и транспорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   целевого   показателя** | **Единица  измерения** | **Значения   целевых  показателей** | | **Абсолютное отклонение** | **Относительное отклонение, в  %** | | **Обоснование отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год)** |
| **план  на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017– 2024 годы» | | | | | | | |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 719,107 | 107,925 | 13,0 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживают люди | |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | - | |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД)  МО «Карпогорское»  МО «Шилегское»  МО «Междуреченское» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального района | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км. / шт. | 3,5/13 | 3,4 /12 | -0,1/-1 | 8/8 | - | |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 4 | 4 | 0 | 0/0 | - | |