|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  МО «Пинежский район»  от 28.11.2016 № 1218 –па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района**

**на 2017 – 2022годы»**

*(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202-па; от 16.06.2017 № 0525-па, от 24.10.2017 № 0959 –па, от 29.03.2018 №0259-па, от 19.04.2018 №0319-па, от 16.08.2018 №0632-па, , от 09.11.2018 №0910-па, от 17.12.2018 №1064-па, от 0176-па от 06.03.2019, от 08.05.2019 №0391-па, от 23.05.2019 №0459-па, от 18.07.2019 №0659-па, , от 08.11.2019 №1052-па, от 09.12.2019 №1162-па, от 25.12.2019 №1229-па, от 19.02.2020 №0135-па, от 26.06.2020 №0486-па, от 08.07.2020 №0514-па,от 14.08.2020 №0617-па, от 29.09.2020 №0772-па, от 02.10.2020 №0783-па, от 06.11.2020 №0918-па, от 14.12.2020 №1059-па, от 21.12.2020 №1111-па)*

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы» (далее муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел дорожной деятельности и транспорта) |
| Соисполнители  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района  Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района и сохранности этих дорог |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2017 – 2022 годы, муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы  *(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202 –па; от 16.06.2017 № 0525-па, от 24 .10.2017 № 0959 -па, от 19.04.2018 № 0319 –па, от 09.11.2018 №0910-па, от 06.03.2019 №0176-па, от 08.05.2019 №0391-па, от 18.07.2019 №0659-па, , от 08.11.2019 №1052-па, от 19.02.2020 №0135-па,от 26.06.2020 №0486-па, от 08.07.2020 №0514-па, от 02.10.2020 №0783-па, от 06.11.2020 №0918-па)* | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –  204198,7 тыс. руб.  в том числе:  средства областного бюджета – 29387,2 тыс. руб.  средства районного бюджета – 174811,5 тыс. руб. |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы**

В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пинежский муниципальный район», находящихся в муниципальной собственности, составляет 827,032 километра, из них 396,6 км., - автомобильные дороги общего пользования местного значения вне населённых пунктов, 430,432 км., - автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично-дорожная сеть населённых пунктов.

Искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения не удовлетворяют современным требованиям по грузоподъёмности, надёжности, долговечности, пропускной способности, то есть не отвечают характеристикам, имеющим первоочередное значение для сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная часть протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечает нормативным требованиям.

Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети это грунтовые автомобильные дороги, не имеющие твёрдого дорожного покрытия, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям, а приведение их в нормативное состояние возможно только в рамках строительства или реконструкции.

Процентное соотношение деревянных мостовых сооружений со сроком службы 15 – 20 лет в общем количестве мостовых сооружений составляет практически 100 % .

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района усугубляет проблемы в социально-экономической сфере района, несёт дополнительные потери времени в пути и ограничения на поездки.

Реализация муниципальной программы направлена на улучшение функционирования и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Пинежского муниципального района.

**II. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

В целях реализации муниципальной программы используется Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденная Приказом Минтранс России № 402 от 16.11.2012г.

Порядки содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог утверждаются нормативным правовым актом Администрации МО «Пинежский район».

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через Администрацию МО «Пинежский район», в пределах бюджетных ассигнований очередного финансового года.

*(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202-па)*

В рамках реализации мероприятий 1, 2 муниципальной программы в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями Администрации МО «Пинежский район» могут предоставляться межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений на осуществление части полномочий района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

Исполнители работ по мероприятиям муниципальной программы определяются на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с муниципальными контрактами (договорами) выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств районного бюджета, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

обеспечить ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района;

обеспечить бесперебойное движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания ледовых переправ;

обеспечить безопасное, бесперебойное движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранность автомобильных дорог

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года № 0679-па.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

**«**Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения Пинежского муниципального района

на 2017 – 2022 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**целевых показателей муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района**

**на 2017 – 2022 годы»**

*(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202 –па, от 24. 10.2017 № 0959 –па, от 08.05.2019 №0391-па, от 18.07.2019 №0659-па, от 08.11.2019 №1052-па, от 25.12.2019 №1229-па, от 19.02.2020 №0135-па, от 26.06.2020 №0486-па, от 08.07.2020 №0514-па, от 14.08.2020 №0617-па, от 29.09.2020 №0772-па, от 02.10.2020 №0783-па, от 06.11.2020 №0918-па, от 14.12.2020 №1059-па***)**

Ответственный исполнитель – отдел дорожной деятельности и транспорта администрация МО «Пинежский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица  измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | |
| **базовый 2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г** | **2020 г.** | | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 827,032 | 827,032 | 827,032 | 827,032 | | 827,032 | 827,032 |
| 2. Количество ледовых переправ | ед. | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| 3.Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории (КСОДД):  МО «Карпогорское»,  МО «Шилегское»,  МО «Междуреченское» | ед. | - | - | - | 3 | - | | - | - |
| 4.Разработка проектов организации дорожного движения на территории  МО «Карпогорское»,  МО «Шилегское»,  МО «Междуреченское». | ед. |  |  |  |  | - | 3 | | 1 | |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства) / мостов | км / ед. | 3,0 / 0 | 0,3 / 1 | 0 / 0 | 4 /11 | 2/14 | 3,5/4 | | 1/1 | |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | | 1 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения Пинежского муниципального района

на 2017 – 2022годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»**

за счёт средств районного бюджета

*(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202 –па; от 16.06.2017 № 0525-па, от 24.10.2017 №0959 –па, от 19.04.2018 № 0319 –па, от 09.11.2018 №0910-па, от 06.03.2019 №0176-па, от 08.05.2019 №0391-па, от 18.07.2019 №0659-па, , от 08.11.2019 №1052-па, от 19.02.2020 №0135-па, от 26.06.2020 №0486-па, от 08.07.2020 №0514-па,* от 29.09.2020 №0772-па, от 02.10.2020 №0783-па, от 06.11.2020 №0918-па, от 21.12.2020 №1111-па*)*

Ответственный исполнитель – отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы**  **(подпрограммы)** | **Расходы районного бюджета, тыс. рублей** | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района  на 2017 – 2022 годы» | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район». | **18 610,8** | **15 597,4** | **47609,1** | **31289,2** | **41658,8** | **20046,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района   на 2017 – 2022 годы» | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ | | | | | | | | | | |
| мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017– 2022 годы»  *(в редакции постановления администрации от 07.03.2017 № 0202 –па; от 16.06.2017 № 0525-па, от 25.07.2017 №0661-па, от 17. 08.2017 № 0736-па, от 16.10.2017 №0933-па, от 24.10.2017 № 0959 –па, от 29.03.2018 №0259-па, от 19 .04.2018 №0319 -па, от 16.08.2018 №0632-па, от 31.08.2018 №0678-па, от 07.09.2018 №0703-па, от 09.11.2018 №0910-па, от 17.12.2018 №1064-па, от 06.03.2019 №0176-па, от 08.05.2019 №0391-па, от 23.05.2019 №0459-па, от 18.07.2019 №0659-па, от 08.11.2019 №1052-па, от09.12.2019 №1162-па, от 25.12.2019 №1229-па, от 19.02.2020 №0135-па, от 26.06.2020№0486-па, от 08.07.2020 №0514-па, от 14.08.2020 №0617-па, от 29.09.2020 №0772-па, от 02.10.2020 №0783-па, от 06.11.2020 №0918-па, от 14.12.2020 №1059-па, от 21.12.2020 №1111-па)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель | Источники финансирования, бюджет | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | показатели результата реализации мероприятия | | | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | | Цель программы: Улучшения функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района | | | | | | | | | | | | Задача: Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района и сохранности этих дорог | | | | | | | | | | | | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 396,6 км, вне границ населённых пунктов; ежегодные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов протяжённостью 430,432 км; - установка недостающих барьерных ограждений (оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов) - 101 п.м - установка недостающих дорожных знаков -20 шт. на 2019 год .ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 396,6 км, вне границ населённых пунктов; ежегодные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов протяжённостью 430,432 км; - установка недостающих дорожных знаков - 75 шт, очистка обочин асфальтированных дорог от песка и грунта с последующим вывозом автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Победы,, ул.Пионерская с.Карпогоры, скашивание травы и кустарников на обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с.Карпогоры, пос.Пинега, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением других материалов до 300 м2 (ПГС) на 1 километр) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Покшеньгское", МО "Шилегское", восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением других материалов до 300 м2 (ПГС) на 1 километр) автомобильных дорог общего пользования местного значения подъезд к ПВН у пос.Ясный на территории МО "Шилегское", замена вышедших из строя светильников и других элементов электроосвещения на территории МО "Сосновское" - 30 шт., на 2020 год. ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 396,6 км, вне границ населённых пунктов; ежегодные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов протяжённостью 430,432 км (очистка дорог от снега, планировка проезжей части дорог, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, обеспыливание проезжей части дорог, установка недостающих дорожных знаков 32 шт.), установка элементов обустройства : недостающих дорожных знаков, установка светофорных объектов на пешеходных переходах (с кнопкой вызова), дорожных ограждений автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Победы с.Карпогоры на 2021 год. | | областной | 20024,5 | 1571,9 | 1475,5 | 2032,4 | 4687,3 | 5117,7 | 5139,7 | | районный | 133436,0 | 16983,2 | 14585,2 | 27890,9 | 26501,7 | 28654,2 | 18820,8 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 153460,5 | 18555,1 | 16060,7 | 29923,3 | 31189,0 | 33771,9 | 23960,5 | | 2. Устройство и содержание ледовых переправ | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени | | областной | 12,00 | 0,0 | 12,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | районный | 7047,1 | 674,4 | 812,9 | 1420,2 | 1454,4 | 1459,8 | 1225,4 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 7059,1 | 674,4 | 824,9 | 1420,2 | 1454,4 | 1459,8 | 1225,4 | | 3.Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на территории  МО «Карпогорское", МО "Шилегское",МО "Междуреченское" на 2019 год. | | областной | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | районный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4. Разработка проектов организации дорожного движения(ПОДД) на территории муниципального района. | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) на территории  МО «Карпогорское", МО "Шилегское",МО "Междуреченское"на 2021 год. | | областной | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | районный | 1106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,7 | 0,0 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 1106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1106,7 | 0,00 | | 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | "ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. элементов их обустройства, искусственных дорожных сооружений - мостов) и улично-дорожной сети на территории Пинежского района: с. Карпогоры по улице Ленина (с подъездом на кладбище),автомобильная дорога "Кушкопала - Пачиха" (мост р. Юла) - 2017 год, ремонт автомобильных дорог в части тротуаров по ул.Ленина, ул.Комарова с.Карпогоры на 2018 год, ремонт на участке автомобильной дороги "Кушкопала-Кеврола" общего пользования местного значения на территории МО "Кушкопальское"; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Кеврола на территории МО "Кеврольское"; ремонт ( замена отдельных звеньев водопропускных труб) на участке автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Первомайская ,ул.Набережная, ул.Серафимовича п.Пинега, ремонт автомобильных дорог, тротуаров, общего пользования местного значения п.Пинега, ремонт на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Молодежная дер.Труфанова, ремонт на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральная дер.Воепала на территории МО "Пинежское"; ремонт на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения "Шилега-Березник" , ул.Набережная п.Шилега на территории МО "Шилегское"; ремонт на участке автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Ф.Абрамова дер.Веркола на территории МО "Веркольское"; ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице до здания администрации района, гаража администрации, площадь перед Домом творчества с.Карпогоры Пинежского района, Архангельской области , ремонт автомобильных дорог, тротуаров, общего пользования местного значения с. Карпогоры, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улице Ленина, улице Федора Абрамова, с.Карпогоры, Пинежского района Архангельской области на 2019 год.  Ремонт ( восстановление электроосвещения) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории дер.Веркола, ремонт (восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Коммунальная пос.Новолавела, ремонт (восстановление искусственного дорожного сооружения, непригодного для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств)автомобильной дороги общего пользования "Карпогоры-пристань" Пинежского района Архангельской области, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дер.Явзора МО "Лавельское", ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Новая дер.Пахурово МО "Сурское", ремонт автомобильных дорог( ремонт тротуаров) общего пользования местного значения с.Карпогоры МО "Карпогорское", ремонт отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. ул. Лесная с. Карпогоры, ул. Молодежная и ул. Совхозная дер. Ваймуша, МО "Карпогорское"Пинежский район Архангельской области, ремонт ( восстановление электроосвещения) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории дер.Кеврола, ремонт автомобильных дорог( ремонт тротуаров) общего пользования местного значения пос.Пинега МО "Пинежское", ремонт (восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сура-Прилук" МО "Сурское", ремонт (замена отдельных звеньев водопропускной трубы) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Южная с.Карпогоры на территории МО "Карпогорское" Пинежского района Архангельской области, ремонт отдельных участков автомобильных дорог общего пользования ул.Быстрова, ул.Комсомольская с.Карпогоры, ремонт (ремонт тротуаров) автомобильной дороги общего пользования ул.Быстрова с.Карпогоры, ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Кулосега-Шуйга" на территории МО "Сосновское на 2020 год.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большое Кротово-Русковера" на территории МО "Покшеньгское", ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос.Пинега пер.Новый, ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Октябрьская с.Карпогоры на 2021 год. | | областной | 7895,7 | 0,0 | 0,0 | 7895,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | районный | 30206,7 | 953,2 | 199,3 | 18193,0 | 3273,1 | 7588,1 | 0,00 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 38102,4 | 953,2 | 199,3 | 26088,7 | 3273,1 | 7588,1 | 0,00 | | 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО "Пинежский район" | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение технического обследования искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; проведение ПИР на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: 1. объект разработка проектной документации на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице до здания администрации района, гаража администрации, площадь перед Домом творчества с.Карпогоры на территории МО "Карпогорское" Пинежского района, Архангельской области, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.    2. объект разработка проектной документации на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улице Победы, улице Пионерская, с.Карпогоры, на территории МО "Карпогорское" Пинежского района, Архангельской области, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. 3. объект разработка проектной документации на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улице Ленина, улице Ф. Абрамова, с.Карпогоры, Пинежского района Архангельской области на территории МО "Карпогорское",проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. 4. объект (мост) техническое обследование на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Шилега-Березник" на территории МО "Шилегское", 5. объект (мост) техническое обследование на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Сояла-Заозерье" на территории МО "Пинежское" на 2019 год.  1.Проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Быстрова с.Карпогоры.2.проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Октябрьская с.Карпогоры.3 проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Ленина (с подъездом на кладбище) на 2020 год  1. Объект (мост) через реку Нельнюга разработка проектной документации на капитальный ремонт (устройство временного объездного моста) автомобильной дороги общего пользования местного значения "Шилега-Березник". 2. Объект (мост) через реку Шилега разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Таёжная п.Ясный Пинежского района Архангельской области 3. Объект (мост) через реку Шуйга разработка проектой документации на капитальный ремонт (устройство временного объездного моста) автомобильной дороги общего пользования местного значения Кулосега-Шуйга" Пинежского района Архангельской области на 2021 год. | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | районный | 3015,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 60,0 | 2850,0 | 0,0 | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ИТОГО | 3015,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 60,0 | 2850,0 | 0,0 | |  |  | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |  |  | областной | 29387,2 | 1571,9 | 1487,5 | 11383,1 | 4687,3 | 5117,7 | 5139,7 |  | |  |  | районный | 174811,5 | 18610,8 | 15597,4 | 47609,1 | 31289,2 | 41658,8 | 20046,2 |  | |  |  | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |  | ИТОГО по муниципальной программе | 204198,7 | 20182,7 | 17084,9 | 58992,2 | 35976,5 | 46776,5 | 25185,9 |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |