# **Проект**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2023 г. № -па

с. Карпогоры

**О внесении изменений в постановление администрации МО «Пинежский район» от 26.01.2018 № 0072-па**

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район»" администрация МО «Пинежский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации МО «Пинежский район» «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пинежского муниципального района А.С. Чечулин

Утверждены

постановлением администрации

МО «Пинежский район»

от \_\_.\_\_.2023 № \_\_\_\_ - па

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы» от 26.01.2018 № 0072-па (далее – Постановление)

1. Н[аименование](consultantplus://offline/ref=EDE7CFE038B7EB99C0A2654B14F713DFC2012C403C5325C2EA9EA7C6AA238568D19C2D1959C4C3A6111235x8r4I) Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района Архангельской области на 2018-2024 годы».
2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района Архангельской области на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа).
3. В Муниципальной программе, утвержденной указанным Постановлением:

3.1. Наименование муниципальной программы по всему тексту изложить в следующей редакции:

«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района Архангельской области на 2018-2024 годы»;

* 1. слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» по всему тексту заменить словами: «Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области»;

3.3. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 35166,4 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 14556,2 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 6962,4 тыс. рублей;

Средства бюджетов поселений – 179,0 тыс. рублей;

Средства районного бюджета – 13468,8 тыс. рублей;

Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.»

* 1. Приложение № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции.
  2. В приложении № 4 программы раздел «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, Муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области | | | | | | | | | | |
| МО «Карпогорское» | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 1г (спуск к родникам) |  | 01.09.2017 | |  | 120 | установка лестницы и деревянных мостовых (на средства МО), освещения, скамеек, контейнеров | | 2020-2024 | |
| 2 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 2в (воинское захоронение) |  | 01.09.2017 | |  | 100 | ремонт тротуара, установка ограждения | | 2019-2020 | |
| 3 | с. Карпогоры ул. Заречная около д. 1 ("полоскалка у больницы") |  | 01.09.2017 | |  | 250 | ремонт проезда, устройство освещения, площадки для отдыха, установка контейнеров, скамеек, озеленение | | 2020-2024 | |
| 4 | с. Карпогоры ул. Ленина д. 21 (сквер) | [29:14:050304:698](https://egrp365.org/reestr?egrp=29:14:050304:698) | 01.09.2017 | |  | 3315 | устройство пешеходной дорожки, освещения, установка скамеек, урн, цветочниц, ограждения, озеленение | | 2018;2019 | |
| 5 | с. Карпогоры ул. Ленина д. 55а (гражданское кладбище) | 29:14:050301:12 | 01.09.2017 | |  | 54947 | устройство пешеходной дорожки, установка контейнеров, скамеек, ограждения | | 2020 - 2024 | |
| 6 | с. Карпогоры ул. Комарова д. 23 (старое кладбище) | [29:14:050306:1385](https://egrp365.org/reestr?egrp=29:14:050306:1385) | 01.09.2017 | |  | 14755 | Вырубка деревьев, установка контейнеров, ограждения, озеленение | | 2020 | |
| 7 | с. Карпогоры ул. Ф.Абрамова около д. 49 |  | 01.09.2017 | |  | 17475 | устройство площадки для отдыха, скамеек ,урн, освещения, элементов блгоустройства для маломобильных групп населения | | 2020 - 2024 | |
| 8 | с. Карпогоры ул. Победы д. 51а (за пределами участка) | [29:14:050302:770](https://egrp365.org/reestr?egrp=29:14:050302:770) | 07.10.2021 | |  | 1002 | Устройство детской площадки, установка скамеек и урн, установка освещения | | 2022-2023 | |
| 9 | Общественная территория «Библиотечное арт-пространство» с. Карпогоры ул. Ленина д. 48 | 29:14:050304:1125  29:14:050304: 25  29:14:050304: 1129 | 01.09.2022 | |  | **1755** | Установка МАФ, освещения, обустройство пешеходных дорожек, ограждения | | 2023 | |
| МО «Сийское» | | | | | | | | | | |
| 10 | п. Сия около д. 5 (сквер) |  | 28.07.2017 | |  | 2000 | посадка деревьев, замена освещения | 2020 - 2024 | |
| 11 | п. Сия около д. 7 (проезд) |  | 04.08.2017 | |  | 1500 | ремонт проезда, пешеходных дорожек | 2020 - 2024 | |
| 12 | п. Сия около д. 10 (сквер) |  | 03.08.2017 | |  | 5400 | ремонт пешеходных дорожек, замена скамеек, урн | 2020 - 2024 | |
| 13 | п. Сия около д. 14 (площадь) |  | 28.07.2017 | |  | 5839 | ремонт проезда, пешеходных дорожек, устройство площадки для отдыха, дренажной канавы, замена скамеек, урн, освещения | 2017,2020 | |
| 14 | п. Сия около д. 14 (пешеходная зона) |  | 03.08.2017 | |  | 200 | устройство пешеходных дорожек, замена перехода через теплотрассу, замена освещения | 2020 - 2024 | |
| МО «Пинежское» | | | | | | | | | | |
| 15 | п. Пинега ул. Спорта д. 4 (спортивно-игровая площадка) |  | 01.08.2017 |  | | 5000 | ремонт проезда, устройство спортивных дорожек, установка детской спортивной площадки, площадки для отдыха, скамеек, цветочниц, замена освещения, установка элементов для маломобильных групп населения | | 2021,2022 | |
| 16 | п. Пинега ул. Набережная около д. 2 (зона отдыха) |  | 01.08.2017 |  | | 340 | ремонт проезда, устройство дорожек и тротуаров, площадки для отдыха, установка скамеек, урн, цветочниц, устройство освещения, озеленение | | 2018- 2020 | |
| 17 | П. Пинега в 50 м от д.1 ул. Кривополеновой (зона отдыха) | 29:14:140701 | 06.09.2021 |  | | 2007 | Обустройство пешеходно-прогулочной дорожки, установка фонарей, установка урн, посадка декоротивных кустарников, разбивка клумб, установка скамеек | |  | |
| 18 | П. Пинега ул. Набережная около д.21 (смотровая площадка) |  | 06.09.2021 |  | | 28 | Установка скамеек, фонарей, урн, обустройство деревянного настила | |  | |
| 19 | П. Пинега (Сквер памяти) | 29:14:140704 | 01.07.2022 |  | | 3370 | Обустройство пешеходных дорожек, установка маф | |  | |
| МО «Шилегское» | | | | | | | | | | |
| 20 | п. Ясный ул. Октября около д. 10 (детская площадка) |  | 04.08.2017 |  | | 3000 | установка игрового комплекса, спортивного комплекса, скамеек, урн, устройство освещения, переходов через теплотрассу и ограждения | | 2019 - 2020 | |
| 21 | п. Ясный ул. Октября около д. 12 (площадь) | 29:14:100301:1157 | 04.08.2017 |  | | 1864 | устройство пешеходной зоны из брусчатки, установка скамеек, урн, вазонов, светильников, установка пандуса, устройство леерного ограждения, выполнение ливневки, устройство ступеней сходов с площади, установка доски объявлений, установка стойки «Я люблю», установка паутинки для детей, установка «лаз-мост» для детей, приобретение биотуалета | | 2018 - 2020 | |
| 22 | п. Ясный, ул. Набережная д. 30 |  | 04.08.2017 |  | | 1000 | устройство пешеходных дорожек, строительство тротуаров, строительство площадки для пляжного волейбола и футбола, установка скамеек, урн, цветочниц, устройство освещения | | 2023 - 2024 | |
| 23 | п. Ясный ул. Лесная д. 5(за пределами участка) | 29:14:100301 |  |  | | 1706 | Устройство спортивной площадки, скамеек, урн, устройство освещения | | 2022-2024 | |
| МО «Междуреченское» | | | | | | | | | | |
| 24 | п. Междуреченский ул. Дзержинского около д. 5 | 29:14:170101:821 | 02.08.2017 |  | | 2444 | установка детской площадки, спортивной площадки, площадки для отдыха, скамеек, цветочниц, устройство освещения, озеленение | | 2019 - 2023 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной

программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района

Архангельской области на 2018 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

Соисполнители – муниципальные образования поселений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| базовый  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский район» | объект | 4 | 3,5 | 19,5 | 22 | 18,5 | - | 9 | - |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский район» | объект. | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 1 | 1 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной

программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района

Архангельской области на 2018 - 2024 годы» за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Расходы районного бюджета, тыс.руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района на 2018 - 2024 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района | 451,5 | 367,4 | 3090,4 | 3196,5 | 4113,0 | 2250,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной

программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района

Архангельской области на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятий по годам |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района** | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченско» МО«Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценка состояния сферы благоустро-йства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения объектов недвижимого строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по проведению контроля за ходом реализации Программы | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, в которых будет организовано благоустройство |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | Итого | 4109,0 | 1123,6 | 2985,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018г. - 0,5 дворовая, 1 общественная территории;  2019г.- 7,5 дворовые, 1 общественная территории; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3619,6 | 832,2 | 2787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 229,7 | 172,8 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 7,6 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 252,1 | 111 | 141,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Междуреченское» | Итого | 611,6 | 212,4 | 399,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0 общественная территории;  2019г. – 0,5 дворовые, 0,25 общественная территории; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 488,4 | 151,9 | 336,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 38,4 | 31,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 51,6 | 10,6 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 33,2 | 18,3 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | Итого | 3645,7 | 1116,2 | 2529,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0 общественная территории;  2019г. – 6,5 дворовые, 0 общественная территории; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3180,4 | 828,7 | 2351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 220,1 | 172,1 | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 244,8 | 115,4 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Сийское» | Итого | 800,6 | 458,2 | 342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2018г. - 1 дворовая, 0 общественная территории;  2019г. – 2 дворовые, 0 общественная территории; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 633,6 | 327,7 | 305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 74,3 | 68 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 92,7 | 62,5 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | Итого | 2322,5 | 1562,7 | 759,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2018г. - 1 дворовые, 0,5 общественная территории;  2019г. – 3 дворовые, 1 общественная территории; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1807,2 | 1126,4 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 247,9 | 234 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 71,3 | 58 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 196,1 | 144,3 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | Итого | 9111,4 | 0,0 | 0,0 | 5764,9 | 1096,5 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 | 2020г. – 22 дворовые, 4,5 общественные территории;  2021г. – 18,5 дворовые, 3,5 - общественные территории;  2022г.-  2023г.-9 дворовых,1 общественная территории  2024г.- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4827,0 | 0,0 | 0,0 | 4827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 4137,8 | 0,0 | 0,0 | 791,3 | 1096,5 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача №2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями** | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство территорий и приобритение уборочной и коммунальной техники | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченско», МО«Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | Итого | 6053,5 | 0,0 | 0,0 | 6053,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, в которых будут благоустроены дворовые и общественные территории, приобретена уборочная и коммунальная техника в 2020 году, - 13 ед. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6053,5 | 0,0 | 0,0 | 6053,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Организация благоустройства территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | Итого | 8012,1 | 0,0 | 0,0 | 2299,1 | 1600,0 | 4113,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, в которых будет организовано благоустройство  2022г-1 общественная территория |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 8012,1 | 0,0 | 0,0 | 2299,1 | 1600,0 | 4113,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Благоустройство сельских территорий муниципальных образований поселений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское» МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское»,МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | Итого | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, в которых будет организовано благоустройство. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | Всего | 35166,4 | 4473,1 | 7016,3 | 14117,5 | 3196,5 | 4113,0 | 2250,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 14556,2 | 3266,9 | 6462,3 | 4827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6962,40 | 678,5 | 131,9 | 6152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 179,0 | 76,2 | 54,7 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 13468,8 | 451,5 | 367,4 | 3090,4 | 3196,5 | 4113,0 | 2250,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | | | | |
| В том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | | Всего | 20600,8 | 4473,1 | 7016,3 | 5764,9 | 1096,5 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 14556,2 | 3266,9 | 6462,3 | 4827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 908,9 | 678,5 | 131,9 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 179,0 | 76,2 | 54,7 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 4956,7 | 451,5 | 367,4 | 791,3 | 1096,5 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |