АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИЙСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 октября 2019 г.     №   38

пос. Сия

О внесении изменений в Дизайн - проект благоустройства дворовой территории  по адресу: п. Сия д. № 5

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сийское», муниципальной программой «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 годы», администрация муниципального образования «Сийское»

постановляет:

1.Внести изменения в  дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: пос. Сия д. №5 Пинежского района Архангельской области для участия в муниципальной программе «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 годы», дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: пос. Сия д. №5 читать в новой редакции.

2.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте МО «Пинежский муниципальный район» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»

Врио главы МО «Сийское»                                         Н.Н. Ропотова

Утверждено постановлением

администрации муниципального

образования «Сийское»

№ 10 от 07.02.2019г.,

с изменениями № 38 от 15.10.2019г.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории по адресу:

п.Сия д.№5

Пинежского района Архангельской области.

Описание проекта

Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовой территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Цель проекта: повышение уровня благоустройства дворовой территории, создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Задачи проекта: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой территории до нормативных требований.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №5 п. Сия Пинежского района Архангельской области предполагает проведение следующих видов работ:

1. Установка газонного ограждения h-50см., угол дома-1 подъезд (5м.х5,2м.); 1подъезд-2подъезд (5м.х14,5м); 2подъезд-3подъезд (5м.х13м.); 3подъезд-4подъезд (5м.х14м.); 4подъезд-угол дома (5м.х5,5м). Ограждения покрасить в шоколадный цвет.(2019год)

2. Установить у каждого подъезда по 1 скамейке на металлическом основании по прайсу КСИЛ (2201), всего 4 штуки.  (2019 год)

3. Установить у каждого подъезда по 1 железобетонной урне по прайсу КСИЛ (1111), всего 4 штуки. (2019 год)

4. территорию напротив дома отсыпать ПГС, площадка: длина-30м., ширина-10м., толщина отсыпки-15см. Площадку обнести тротуарным бордюром 1000х200х80мм (цвет серый). (2020 год)

5. на отсыпанной площадке установить коврочистку, покрасить в шоколадный цвет.(2020 год)

6. на площадке установить 2 качели по прайсу КСИЛ (4104), между качелями змейку по прайсу КСИЛ (6199). (2020 год)

2 Концепция проекта

- сформировать эстетический облик дворовой территории;

- повысить уровень благоустройства дворовой территории;

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей;

- повысить уровень жизни населения.

3 Визуальное описание проекта

Визуализированный перечень элементов благоустройства

| № п/п | Название элемента | Количество | Визуализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газонное ограждение ГО-14 Высота столба 0,85 м Установочная высота 0,5 м Длина секции не менее 2 м Материалы Труба металл Защитно-декоративное покрытие полимерно-порошковая окраска цвет черный Особенности безопасная заглушка на столбах. | 103м |  |
| 2 | Скамейка по прайсу КСИЛ (2201), | 4 шт. |  |
| 3 | # Урна железобетонная по прайсу КСИЛ (1111), | 4 шт. |  |
| 5 | - Стойка для чистки ковров (коврочистка / ковросушка) | 1шт. |  |
| 6 | # Качалка-балансир средняя - Габаритные размеры:2510х420 мм, Н=835 мм, Н сидения=530 мм Возрастная группа:3-12 лет - по прайсу КСИЛ (4104), | 2шт. |  |
| 7 | # Дорожка «Змейка» - Габаритные размеры:2350х850 мм, Н=330 мм Возрастная группа:3-7 лет - по прайсу КСИЛ (6199). | 1шт. |  |

Схема размещения объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу п. Сия. д.5

3D-визуализация благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу п. Сия. д.5

3D-визуализация благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу п. Сия. д.5