**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области».**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2022 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2022 года проведены следующие мероприятия:- финансовое обеспечение затрат связанных с капитальным ремонтом системы водоснабжения (с. Карпогоры, ул. Лесная) в 2022 году (далее – Субсидия) на сумму 675 374,56 руб.; - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 4 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 3 610,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 33; п. Сия, д. 7, кв. 37; п. Сия, д. 6, кв. 51 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 12 635,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 50; п. Сия, д. 5, кв. 41; п. Сия, д. 5, кв. 17 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7 220,00 руб.; - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 5, кв. 20; п. Сия, д. 10, кв. 40 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 11 050,00 руб.; - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 38; п. Сия, д. 10, кв. 49, п. Сия, д. 9, кв. 48, п. Сия, д. 3, кв. 46 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 15 470,00 руб.; - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, пер. Бережной, д. 5, кв. 1; п. Сия, д. 2, кв. 18, п. Сия, д. 6, кв. 84, п. Сия, д. 6, кв. 96, п. Сия, д. 7, кв. 26 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 19 890,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 7, кв. 41; п. Сия, д. 7, кв. 60, п. Сия, д. 9, кв. 51, п. Сия, д. 6, кв. 48 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 19 480,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 3, кв. 44; п. Сия, д. 8, кв. 35, п. Сия, д. 5, кв. 11, п. Сия, д. 3, кв. 6 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 9 740,00 руб.  |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»с привлечением средств районного бюджета, исполнены 9 мероприятий на общую сумму 774,5 тыс. руб., в том числе: районный бюджет –774,5 тыс. руб. |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.  | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники  |
| план на год | кассовые расходы  | % | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Капитальный ремонт жилых домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.Реконструкция тепловых сетей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 770,7  | 675,4 | 87,6% | 0,0 | 0,0 | 770,7  | 675,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,4 | Экономия по результату заключения договора на меньшую сумму  |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов |
| 2.2. Ремонт объектов водоснабжения п.Пинега | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. Приобретение РИСЭ, КПТ и электрокотла  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 100,0 | 99,1 | 99,1% | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | Оплата по фактически проведенным работам |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом |
| 5.1. Мероприятия направленные на повышение пропускной способности  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 6 программы: Обеспечение технически исправного состояния линий электропередач |
| 6.1. Мероприятия направленные на поддержание технически исправного состояния линий электропередач | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по мероприятиям** |   | **870,7** | **774,5** | **88,95** | 0,0 | 0,0 | **870,7** | **774,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **774,5** |   |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»**

**по итогам 2022 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица измере-ния | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0 | 0,31 | +0,31 | 100% |  Произведен: - капитальный ремонт системы водоснабжения (с.Карпогоры, ул.Лесная) в 2022 году. |
| 3. Замена водогрейных котлов  | шт. | 0 | 0 |  0 | 0 |  |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования)  | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям  | Напряжение (В) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета  | шт. | 70 | 46 | -24 | 34% | Произведена:- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п.Сия, д.10,кв.4; п.Сия, д.2, кв.33; п.Сия, д.7, кв.37; п.Сия, д.6, кв.51; п. Сия, д.8, кв.50; п.Сия, д.5, кв.41; п.Сия, д.5, кв.17; п.Сия, д.5, кв.20; п.Сия, д.10, кв.40; п.Сия, д.8, кв.38; п.Сия, д.10, кв.49; п.Сия, д.9, кв.48; п.Сия, д.3, кв.46; п.Сия, пер.Бережной, д.5, кВ.1; п. Сия, д.2, кв.18; п.Сия, д.6, кв.84, п. Сия, д.6, кв.96; п.Сия, д.7, кв.26; п.Сия, д.7, кв.41; п.Сия, д.7, кв.60;п.Сия, д.9, кв.51; п.Сия, д.6, кв.48; п.Сия, д.3, кв.44; п.Сия, д.8, кв.35; п.Сия, д.5, кв.11; п.Сия, д.3, кв.6. |