Отчет

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области»

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. |
| --- | --- |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2022 года проведены следующие мероприятия: подпрограмма № 1 - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на территории МО «Шилегское» (Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера, ул. Профсоюзная, д.12, кв.1 и кв.2) - выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: п. Сосновка, ул. Ленина, д.25; - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО «Кушкопальское» (Архангельская область, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Октябрьская, д.15А); - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО "Шилегское" (Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера, ул. Северная, д.8, кв.1); - выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: п. Тайга, ул. Светлая, д.16, кв.2; - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО "Шилегское" (Архангельская область, Пинежский район, пос. Ясный, ул. Северная, д. 23а, кв. 3); - по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО «Карпогорское» (Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 13, кв. 6); - выполнение работ по текущему ремонту жилого помещения по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Привокзальный, д.4, кв.7; - выполнение работ по текущему ремонту жилого помещения по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера, ул. Комсомольская, д.4, кв.12; - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2024 годы» № 1224 – па от 28.11.2016 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2022 - году направлено финансирование в объеме 7846,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 рублей; районного бюджета – 7846,7 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области»   за 2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма № 1 Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 3307,5 | 3307,5 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3307,5 | 3307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,5 |  |
| Задача № 2 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 4671,6 | 4067,4 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4671,6 | 4067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4067,4 | Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, переданных из муниципальной собственности в частную |
| Задача № 3 Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 600,0 | 471,8 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 600,0 | 471,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,8 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Всего по мероприятиям |  | 8579,1 | 7846,7 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8579,1 | 7846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7846,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области»,

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 10 | 7 | -3 | -30 | Увеличение стоимости материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, отсутствие финансирования |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 87,1 | -12,9 | -12,9 | Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, переданных из муниципальной собственности в частную |
| 4. Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | процент | 100 | 78,6 | -21,4 | -21,6 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |