Отчет

о реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области».

1. Наименование   программы:  Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления; Ликвидация накопленного экологического ущерба. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия: поставка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 129 шт.; выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области". |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2022 году направлены средства районного бюджета в объеме 4 870,0 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение контейнеров для накопления ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1234,4 | 1234,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1234,4 | 1234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1234,4 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 3918,5 | 3635,6 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3918,5 | 3635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3635,6 | Экономия образовалась в результате уменьшения цены контракта по итогам выполненных работ. |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Электронный аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в закупке |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 5341,9 | 4870,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5341,9 | 4870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4870,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Охрана окружающей среды Пинежском муниципальном районе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенных контейнеров | единиц | 69 | 129 | +60 | 187 |  |
| Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | единиц | 1 | 0 | -1 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

««Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 06.07.2022 | 0677-па | Внесены изменения в позиции касающейся целевых показателей и источники финансирования мероприятий приложении № 1 и № 3 муниципальной программы. |
| 2. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 11.10.2022 | 0977-па | - Внесены изменения в позиции касающейся целевых показателей, объемов и источники финансирования муниципальной программы в приложения № 1, № 2 и № 3. |
| 3. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 09.11.2022 | 1069-па | Внесены изменения в позиции касающихся объемов и источников финансирования муниципальной программы в паспорте программы и приложения № 2 и № 3. Внесены уточнения целевых показателей в приложения № 1. Продление срока действия программы. |

Оценка эффективности результатов Программы:

# степень достижения целей  муниципальной программы:

# СДЦ = (129/69 + 0/1)/2=0,935

# 2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

# УФ =4 870,0/5 341,9= 0,912

# Эффективность реализации муниципальной программы:

# ЭП = 0,935Х0,912=0,85272

Программа признана эффективной.