АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 мая 2025 г. № 0288-па

# с. Карпогоры

Об утверждении порядка принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, пунктом 1 части 62                    и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые

Порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости.

Положение о Комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области                                  от 7 июня 2024 г. № 0152 – па «Об утверждении порядка подготовки проектов распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости».

Глава Пинежского муниципального округа                                        Л.А. Колик

- Утвержден

постановлением администрации

Пинежского муниципального округа

от 7 мая 2025 г. № 0288-па

Порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, пунктом 1 части 62 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), определяет порядок подготовки распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости (далее соответственно - муниципальный контракт (контракт), распоряжение).

2. Заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, направляет в структурное подразделение администрации Пинежского муниципального округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - главный распорядитель бюджетных средств), письменное обращение об изменении существенных условий контракта (далее - обращение).

3. Обращение и прилагаемые к нему документы, указанные                      в пункте 2 настоящего Порядка, рассматриваются главным распорядителем бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных документов.

4. По результатам рассмотрения обращения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, и прилагаемых к нему документов главный распорядитель бюджетных средств подготавливает служебную записку, содержащую заключение:

1) о возможности изменения существенных условий контракта. Служебная записка, содержащая заключение о возможности изменения существенных условий контракта, с приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направляется главным распорядителем бюджетных средств в управление муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области;

2) о невозможности изменения существенных условий контракта.                     В случае подготовки служебной записки, содержащей заключение о невозможности изменения существенных условий контракта, главный распорядитель бюджетных средств направляет заказчику мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта.

5. Управление муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня поступления служебной записки главного распорядителя бюджетных средств рассматривает указанную служебную записку и приложенные к ней документы, готовит мотивированное заключение о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта и наличии (отсутствии) ущерба окружному бюджету в результате изменения существенных условий контракта и направляет его главному распорядителю бюджетных средств.

6. В случае если цена контракта составляет или превышает 50 миллионов рублей, главный распорядитель бюджетных средств направляет обращение, прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
и заключение управления муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости (далее – Комиссия).

7. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, и дает рекомендацию о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта.

8. На основании положительного заключения управления муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области о возможности изменения существенных условий контракта, решения Комиссии о возможности изменения существенных условий контракта в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка,  главный распорядитель бюджетных средств готовит проект распоряжения администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий контракта.

7. Распоряжение должно содержать:

1) указание на правовое основание для изменения существенных условий муниципального контракта (пункт 8 части 1 статьи 95, подпункты "а", "б", "в" пункта 1 части 62 или часть 65.1 статьи 112 Федерального закона);

2) дату, номер, идентификационный номер и наименование сторон контракта;

3) существенные условия муниципального контракта, которые предлагается изменить.

8. Проект распоряжения разрабатывается главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен муниципальный контракт.

9. К проекту распоряжения прилагается пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о контракте и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон контракта;

3) информацию о проведенных государственных экспертизах проектной документации (при необходимости проведения в соответствии с требованиями законодательства);

4) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Архангельской области, муниципальную программу в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен муниципальный контракт;

5) предложение об изменении цены или предмета контракта,  увеличении или установлении аванса, изменении обеспечения исполнения контракта или иных существенных условий и обоснование наличия правовых оснований для изменения существенных условий муниципального контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, пунктом 1 части 62 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона;

6) указание о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий контракта управлением муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области и комиссией.

10. К пояснительной записке, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, прилагается заключение управления муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области о возможности изменений существенных условий муниципального контракта и наличии (отсутствии) ущерба окружному бюджету в результате изменений существенных условий муниципального контракта.

11. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком:

1) включение информации и документов об изменении условий контракта в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;

2) не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за датой заключения соглашения об изменении условий контракта, заказчик направляет в управление муниципального контроля администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области соответствующее уведомление с приложением копии соглашения об изменении условий контракта.

Утвержден

постановлением администрации

Пинежского муниципального округа

от 7 мая 2025 г. № 0288-па

Положение

о комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости

1. Комиссия по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости (далее - Комиссия) является постоянно действующим вспомогательным органом, обеспечивающим принятие согласованных решений по итогам рассмотрения предложений структурных подразделений администрации Пинежского муниципального округа, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - главный распорядитель бюджетных средств) .

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                    N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, правовыми актами администрации Пинежского муниципального округа.

3. Основным полномочием Комиссии является рассмотрение предложений главных распорядителей бюджетных средств об изменении существенных условий муниципального контракта по основаниям, установленным пунктом 8 части 1 статьи 95, пунктом 1 части 62 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона.

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы Пинежского муниципального округа. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

В состав Комиссии включаются руководитель и иные представители администрации Пинежского муниципального округа.

5. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, в том числе определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;

подписывает протоколы заседаний, письменные запросы и иные документы Комиссии;

представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

6. Секретарь Комиссии:

обеспечивает подготовку документов и материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии;

осуществляет подготовку запросов, других материалов и документов, необходимых для выполнения функций и задач Комиссии;

организует оповещение членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседаниях Комиссии, о времени и сроках проведения заседаний.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

9. Заседания Комиссии проводятся в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Комиссию предложения главного распорядителя бюджетных средств об изменении существенных условий муниципального контракта.

10. Комиссией на заседаниях рассматриваются документы, представленные главным распорядителем бюджетных средств, в том числе обоснование изменения, соответствующее требованиям, установленным пунктом 7 Порядка подготовки проектов распоряжений администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимости.

11. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о возможности подготовки главным распорядителем бюджетных средств проекта распоряжения об изменении существенных условий муниципального контракта.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами Комиссии, принимающими участие в заседании. К протоколу прилагается особое мнение членов Комиссии (при его наличии).

13. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.