Отчет

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области»

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. - повышение качества и комфорта городской среды на территории Пинежского района. |
| --- | --- |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2023 года проведены следующие мероприятия: - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Таежный, д.9, кв.12; - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области», утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 №1224 – па |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2023 - году направлено финансирование в объеме 5254,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 рублей; районного бюджета – 5254,4 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма № 1 Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 14,4 | 14,4 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 |  |
| Задача № 2 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 4794,9 | 4677,3 | 97,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4794,9 | 4677,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4677,3 | Исключение жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Задача № 3 Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 600,0 | 562,7 | 93,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600,0 | 562,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,7 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Всего по мероприятиям |  | 5409,3 | 5254,4 | 97,1 |  |  |  |  |  | 5409,3 | 5254,4 |  |  |  |  | 5254,4 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области»,

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 0 | 0 | 0 | 0% |  |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 0 | 1 | +1 | 100% |  |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 97,5 | -2,5 | -2,5 | Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| 4. Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | процент | 100 | 93,8 | -6,2 | -6,2 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |