Отчет

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2024годы»

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  на 2017-2024 годы» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования  «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. - повышение качества и комфорта городской среды на территории Пинежского района. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Подпрограмма № 1: Задача №1 - Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; Задача №2 - Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Задача №3 - Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений Подпрограмма № 2: задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Пинежского района |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2021 года проведены следующие мероприятия: подпрограмма № 1 - услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта (капитальный ремонт); - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО «Междуреченское» (Архангельская область, Пинежский район, п. Междуреченский, ул. Строителей, д.21, кв.9) - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на территории МО «Пинежское» (Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Гагарина, д.29, кв.11, кв.16; ул. Первомайская, д.24, кв.10); - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на территории МО «Сийское» (Архангельская область, Пинежский район, п. Сылога, ул. Северная, д.27, кв.2, д.14, кв.1); - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на территории МО «Шилегское» (Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера, ул. Профсоюзная, д.12, кв.1, кв.2); - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения (Архангельская область, Пинежский район, пос. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 1а, кв. 8.); - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО «Междуреченское» (Архангельская область, Пинежский район, пос. Междуреченский, ул.Молодежная, д. 16, кв. 11); - по текущему ремонту муниципального жилого помещения на территории МО «Сийское» ( Архангельская область, Пинежский район, пос. Сия, д. 3, кв. 46) - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта жилого дома расположенного по адресу: п. Сосновка, ул. Ленина, д. 25 - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2024 годы» № 1224 – па от 28.11.2016 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2021- году направлено финансирование в объеме 6714,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 рублей; районного бюджета – 6714,0 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования

«Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма № 1 Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1874,3 | 1827,0 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874,3 | 1827,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827,0 | Неполное освоение средств связано с образовавшейся экономией после проведения закупочных процедур |
| Задача № 2 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 4525,7 | 4398,9 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525,7 | 4398,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398,9 | Выполнено. (Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих менее 5 квартир и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную) |
| Задача № 3 Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 600,0 | 488,1 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 488,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,1 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Всего по мероприятиям |  | 7000,0 | 6714,0 | 95,9 |  |  |  |  | 7000,0 | 6714,0 |  |  |  |  | 6714,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  на 2017-2023 годы»,

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2024 годы» |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 2 | 2 | 0 | 0% | Неполное освоение средств связано с несостоявшейся закупкой на проведение капитального ремонта, (отсутствие заявок) |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 10 | 10 | 0 | 0% | Выполнение работ за счет экономии средств по итогам проведенных электронных аукционов |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 97,2 | -2,8 | -2,8 | Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих менее 5 квартир и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| 4. Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | процент | 100 | 81,4 | -18,6 | -18,6 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |