Утверждена постановлением администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области от 9 ноября 2023 г. № 1076 - па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

а также организация осуществления перевозок пассажиров

и багажа на социально значимых маршрутах муниципального

сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

(в редакции постановления администрации от 22.01.2024 №0018-па, от 29.02.2024 №0054-па, от 27.04.2024 №0127-па,от 21.05.2024 №0140-па, от 17.07.2024 №0194-па, от 29.10.2024 №0429-па, лот 07.11.2024 №0464-па,от 29.11.2024 №0634-па, от 17.01.2025 №0008-па,от 20.01.2025 №0019-па, от  26.02.2025  №0109-па, от 18.03.2025 №0177-па)

| Наименование муниципальной программы | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, Сурское ТО, Отдел МСУ, Ясненский ТО, Пинежский ТО. |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области "Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и сохранности этих дорог 2. Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (в редакции постановления от 07.11.2024 №0464-па) | 2024-2027 гг., муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в редакции постановления от 27.04.2024 №0127-па, от 07.11.2024 №0464-па,от 17.01.2025 №0008-па, от 26.02.2025 №0109-па) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 316 538,2 тыс. руб. 282 405,0 тыс. руб. средства местного бюджета. 34 133,2 тыс. руб.-областной бюджет |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы

В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа Архангельской области, находящихся в муниципальной собственности, составляет 832,738 километра, из них 353,927 км, - автомобильные дороги общего пользования местного значения вне населённых пунктов, 478,811 км, -  автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично-дорожная сеть населённых пунктов.

Искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения не удовлетворяют современным требованиям по грузоподъёмности, надёжности, долговечности, пропускной способности, то есть не отвечают характеристикам, имеющим первоочередное значение для сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная часть протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечает нормативным требованиям.

Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети это грунтовые автомобильные дороги, не имеющие твёрдого дорожного покрытия, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям, а приведение их в нормативное состояние возможно только в рамках строительства или реконструкции.

Процентное соотношение деревянных мостовых сооружений со сроком службы 15 – 20 лет в общем количестве мостовых сооружений составляет практически 100 % .

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги  –  комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа усугубляет проблемы в социально-экономической сфере округа, несёт дополнительные потери времени в пути и ограничения на поездки.

Реализация муниципальной программы направлена на улучшение функционирования и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Пинежского муниципального округа Архангельской области.

II. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

- В целях реализации муниципальной программы используется Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденная Приказом Минтранс России № 402 от 16.11.2012г.

- Порядки содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог утверждаются нормативным правовым актом Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.

- Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, утверждаемыми нормативными правовыми актами Администрации «Пинежского муниципального округа Архангельской области», в пределах бюджетных ассигнований очередного финансового года.

Исполнители работ по мероприятиям муниципальной программы определяются на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с муниципальными контрактами (договорами) выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования   муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств районного бюджета, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

обеспечить ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа;

обеспечить бесперебойное движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа Архангельской области в зимний период времени за счёт обустройства и содержания ледовых переправ;

обеспечить безопасное, бесперебойное движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранность автомобильных дорог;

обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года № 0679-па.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

а также организация осуществления перевозок пассажиров

и багажа на социально значимых маршрутах муниципального

сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа. Архангельской области

(в редакции постановления администрации от 22.01.2024 №0018-па, от 29.02.2024 №0054-па, от 21.05.2024 №0140-па, от 17.07.2024 №0194-па, от 29.10.2024 №0429-па, лот 07.11.2024 №0464-па, от 20.01.2025 №0019-па, от  26.02.2025  №0109-па, от 18.03.2025 0177-па)

- Ответственные исполнители – отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, Сурское ТО, Отдел МСУ, Пинежский ТО, Ясненский ТО

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и сохранности этих дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 832,738 | 832,738 | 832,738 | 832,738 |  | 832,738 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 686,951 | 686,951 | 323,755 | 323,755 |  | 323,755 |
| 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сурским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 0,0 | 227,991 | 227,991 |  | 227,991 |
| 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 145,787 | 145,787 | 163,887 | 168,887 |  | 168,887 |
| 1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ясненским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 0,0 | 117,105 | 117,105 |  | 117,105 |
| 2. Содержание тротуаров на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 7,053 | 11,177 | 11,177 | 11,177 |  | 11,177 |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 7,053 | 7,053 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2 Содержание тротуаров Сурским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  | 0,200 |
| 2.3 Содержание тротуаров Отделом МСУ Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 8,177 | 8,177 | 8,177 |  | 8,177 |
| 2.4 Содержание тротуаров Пинежским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  | 2,400 |
| 2.5 Содержание тротуаров Ясненским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км | 0,0 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| 3.Устройство и содержание ледовых переправ на территории Пинежского муниципального округа в том числе: |  | ед. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  |
| 3.1 Устройство и содержание ледовых переправ администрацией Пинежского муниципального округа |  | ед. | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 |  |
| 3.2 Устройство и содержание ледовых переправ Сурским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 3.3 Устройство и содержание ледовых переправ Пинежским ТО Пинежского муниципального округа Архнгельской области |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 Устройство и содержание ледовых переправ Ясненским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4.Паспортизация и разработка проектов организации дорожного движения (ПДД) автомобильных дорог администрацией Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км/ед. | 0 | 0 | 60,3/40 | 0 | 0 |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т. ч элементов их обустройство), мостов Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км / ед. | - | 6,8/14 | 0,9/4 | 1,5/1 | 1,5/1 |  |
| 5.1 Ремонт автомобильных дорог (в т. ч элементов их обустройство), мостов администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км / ед. | - | 6,6/13 | 0,9/4 | 1,5/1 | 1,5/1 |  |
| 5.2. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов Пинежским ТО Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км / ед. | - | 0,2/1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости администрацией Пинежского муниципальный округ Архангельской области |  | км / ед. | - | 3 | 3 | 0 | 3 |  |
| Задача № 2 "Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах администрацией Пинежского муниципальный округ Архангельской области автомобильным транспортом | ед. |  | 4 039 | 5 237 | 7340 | 4 449 | 4 449 |  |
| 2. Количество выполненных оборотных рейсов водным транспортом на муниципальных маршрутах на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области | шт. |  | 910 | 1 069 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Количество перевезенных пассажиров водным транспортом администрацией Пинежского муниципальный округ Архангельской области | ед. |  | 2 700 | 3 750 | 0 | 0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа

на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

за счёт средств местного бюджета

(в редакции постановления администрации от 29.10.2024 №0429-па, от 07.11.2024 №0464-па, от 17.01.2025 №0008-па, от 26.02.2025 №0109-па)

- Ответственный исполнитель – отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, Сурское ТО, Отдел МСУ, Пинежский ТО, Ясненский ТО.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» | - Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 54 365,9 | 75692,1 | 71 484,1 | 80 862,9 |

|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» (в редакции постановления администрации от 22.01.2024 №0018-па, от 29.02.2024 №0054-па, от 27.04.2024 №0127-па, от 21.05.2024 №0140-па, от 17.07.2024 №0194-па, от 29.10.2024 №0429-па, от 07.11.2024 №0464-па, от 29.11.2024 №0634-па, от 17.01.2025 №0008-па, от 20.01.2025 №0019-па, от 26.02.2025 №0109-па, от 18.03.2025 №0177-па) Наименование мероприятия; ответственный исполнитель; Источники финансирования бюджет; Объемы финансирования (тыс. руб.); показатели результата реализации мероприятия. всего; 2024; 2025; 2026; 2027. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7; 8. Цель программы: "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения "Пинежского муниципального округа Архангельской области". Задача №1 Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и сохранности этих дорог». 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежского муниципального округа в том числе:; Администрация Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Еежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, в том числе содержание участка автомобильной дороги ул.Теплова (решение суда по Житову В.А. на 2024 год., восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, обеспыливание проезжей части дорог, восстановление горизонтальной разметки на 2024 год. 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 169662,0; 35914,9; 40136,5; 45887,5; 47723,1. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 169662,0; 35914,9; 40136,5; 45887,5; 47723,1. 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 585,141 км, в том числе участка автомобильной дороги ул.Теплова (решение суда Житов В.А. восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия,обеспыливание проезжей части дорог, восстановление горизонтальной разметки на 2024 год. 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 323,755 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2025 год. 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 323,755 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2026 год. 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 323,755 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 97607,7; 30173,4; 18007,1; 24229,0; 25198,2. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 97607,7; 30173,4; 18007,1; 24229,0; 25198,2. 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Сурский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 227,991 км. 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 227,991 км. 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 227,991 км. 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 26394,5; 0,0; 8718,9; 8664,5; 9011,1. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 26394,5; 0,0; 8718,9; 8664,5; 9011,1. 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Отдел МСУ; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отдела на 2025 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отдела на 2026 год.. местный; 5846,3; 0,0; 1991,11; 1889,8; 1965,4. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отдела на 2027 год.. ИТОГО; 5846,3; 0,0; 1991,11; 1889,8; 1965,4. 1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Пинежский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 145,787 км ,в том числе (профилирование дорожного полотна с добавлением нового материала) ул.Набережная пос.Пинега 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2024 год 1..Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 163,887 км 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2025 год. 1..Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 163,887 км 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2026 год. 1. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 163,887 км 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 27529,4; 5688,8; 7271,3; 7141,8; 7427,5. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 27529,4; 5688,8; 7271,3; 7141,8; 7427,5. 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; Ясненский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения протяжённостью 117,105 км; 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения протяжённостью 117,105 км; 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения протяжённостью 117,105 км; 2. Обслуживание наружного освещения на территории населенных пунктов границы ответственности Территориального отделана на 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 12284,1; 52,7; 4148,1; 3962,4; 4120,9. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 12284,1; 52,7; 4148,1; 3962,4; 4120,9. 2. Содержание тротуаров на территории Пинежского муниципальногоокруга в том числе:; Администрация Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Содержание тротуаров на 2024 год. 2. Содержание тротуаров на 2025 год. 3. Содержание тротуаров на 2026 год. 4. Содержание тротуаров на 2027 год.. областной; 0,00; 0,0; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 12549,1; 2610,8; 3183,7; 3311,1; 3443,5. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 12549,1; 2610,8; 3183,7; 3311,1; 3443,5. 2.1 Содержание тротуаров; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Содержание зимнее тротуаров 7,053 км на первое полугодие 2024 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 827,8; 827,8; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 827,8; 827,8; 0,0; 0,0; 0,0. 2.2 Содержание тротуаров; Сурский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2024 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2025 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2026 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2027 год.. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 190,7; 18,4; 55,2; 57,4; 59,7. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 190,7; 18,4; 55,2; 57,4; 59,7. 2.3 Содержание тротуаров; Отдел МСУ; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 Содержание зимнее тротуаров 8,177 км на второе полугодие 2024 года.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 Содержание зимнее тротуаров 8,177 км на 2025 год.. местный; 8326,0; 1005,2; 2345,2; 2439,0; 2536,6; 1 Содержание зимнее тротуаров 8,177 км на 2026 год.. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1 Содержание зимнее тротуаров 8 ,177 км на 2027 год.. ИТОГО; 8326,0; 1005,2; 2345,2; 2439,0; 2536,6. 2.4 Содержание тротуаров администрация Пинежского муниципального округа; Пинежский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Содержание зимнее тротуаров 2,4 км на 2024 год . 1. Содержание зимнее тротуаров 2,4 км на 2025 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 2,4 км на 2026 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 2,4 км на 2027 год .. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 2728,1; 661,9; 661,9; 688,4; 715,9. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 2728,1; 661,9; 661,9; 688,4; 715,9. 2.5 Содержание тротуаров; Ясненский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2024 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2025 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2026 год. 1. Содержание зимнее тротуаров 0,400 км на 2027 год. областной; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00. местный; 476,5; 97,5; 121,4; 126,3; 131,3. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 476,5; 97,5; 121,4; 126,3; 131,3. 3. Устройство и содержание ледовых переправ на территории округа в том числе:; Администрация Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново , обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год. 1..Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2027 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 9524,0; 2100,1; 2761,4; 2285,5; 2377,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 9524,0; 2100,1; 2761,4; 2285,5; 2377,0. 3.1 Устройство и содержание ледовых переправ; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, через реку Покшеньга в районе д.Лохново , обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка, Веегора, Заедовье, Сосновка-Мамониха,через реку Покшеньга в районе д.Лохново обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2027 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, Заедовье, Сосновка-Мамониха,через реку Покшеньга в районе д.Лохново обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 7981,2; 1929,7; 2591,0; 1696,3; 1764,2. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 7981,2; 1929,7; 2591,0; 1696,3; 1764,2. 3.2 Устройство и содержание ледовых переправ; Сурское ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе Заедовье, Сосновка-Мамониха, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе Заедовье, Сосновка-Мамониха, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2027 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 687,3; 0,0; 0,0; 336,9; 350,4. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 687,3; 0,0; 0,0; 336,9; 350,4. 3.3 Устройство и содержание ледовых переправ; Пинежский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино), обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год. 1..Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино),обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино), обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. 1 .Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино), обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2027 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 702,3; 170,4; 170,4; 177,2; 184,3. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 702,3; 170,4; 170,4; 177,2; 184,3. 3.4 Устройство и содержание ледовых переправ; Ясненский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Покшеньга в районе д. Лохново, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. 2.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовой переправы через реку Покшеньга в районе д. Лохново, обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2027 год.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 153,2; 0,0; 0,0; 75,1; 78,1. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 153,2; 0,0; 0,0; 75,1; 78,1. 4. Паспортизация автомобильных дорог, . Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД); Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1.Разработка технических паспортов, ПОДД автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Карпогоры 2. Разработка технического паспорта, ПОДД автомобильной дороги местного значения «Кеврола-Кушкопала» на 2025 год. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 774,8; 0,0; 774,8; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 774,8; 0,0; 774,8; 0,0; 0,0. 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов на территории Пинежского муниципального округа в том числе:; Администрация Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Кусогоры 2. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Чешегоры ул.Озерная . 3. Ремонт автомобильной дороги д.Пиринемь,ул.Лесная. 4 Ремонт автомобильной дороги Веегора (Ступино), 5. Ремонт автомобильной дороги подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора 6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения пос.Ясный ул.Новая 1А 7.Ремонт автомобильных дорог в пос.Таёжный (замена двух водопропускных труб), 8 Выполнение работ по устройству водоотводной канавы по бульвару Воскресенский в с.Карпогоры Пинежского муниципального округа. 9 Обустройство наружного освещения ул.Ленина с.Карпогоры 10. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 11 Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) 12. Ремонт тротуаров ул.Ленина с.Карпогоры.13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мамониха - Кулосега» Пинежского района Архангельской области (мост через реку Пюла).14. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Труфанова 15. Ремонт участка автомобильной дороги ул.Набережная пос.Шилеги ( ручей Калюжныя) на 2024 год. 1. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 2 Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) на 2025 год.. областной; 495,8; 495,8; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 16060,4; 8891,8; 7168,6; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 16556,2; 9387,6; 7168,6; 0,0; 0,0. 5.1. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Кусогоры 2. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Чешегоры ул.Озерная . 3. Ремонт автомобильной дороги д.Пиринемь,ул.Лесная. 4 Ремонт автомобильной дороги Веегора (Ступино), 5. Ремонт автомобильной дороги подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора 6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения пос.Ясный ул.Новая 1А 7.Ремонт тротуаров ул.Ленина с. Карпогоры 8. Выполнение работ по устройству водоотводной канавы по бульвару Воскресенский в с.Карпогоры Пинежского муниципального округа. 9 Восстановление наружного освещения ул.Энергетиков пос.Ясный. 10 Восстановление наружного освещения ул.Школьная д.Занюхча 11. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мамониха - Кулосега» Пинежского района Архангельской области (мост через реку Пюла).13. Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) 14. Ремонт участка автомобильной дороги ул.Набережная пос.Шилеги ( ручей Калюжныя) на 2024 год. 1. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 2 Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) 3. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Кеврола 4. Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей га территории пос. Междуреченский на 2025 год.. областной; 495,8; 495,8; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 15717,3; 8548,7; 7168,6; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого; 16213,1; 9044,5; 7168,6; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5.2. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов; Пинежский ТО; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Труфанова на 2024 года.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 343,1; 343,1; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 343,1; 343,1; 0,0; 0,0; 0,0. 6. Проектные и изыскательские работы , экспертиза , обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1. Разработка технического паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Остров-Сура 2 Проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Победы ул.Пионерская на 2024 год. 3. Разработка технического паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к мосту ж.д пос.Ясный на 2024 год. 1.Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильных дорог по ул.Октябрьская,Комарова, Комсомольская с.Карпогоры Пинежского округа Архангельской области 2. Объект (3 моста) техническое обследование на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Кеврола-Кушкопала» на 2025 год. 3. Оказание информационно-консультационных услуг по подготовке материалов по оценке воздействия на вводные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом прогнозируемого ущерба при оказании услуг по содержанию (устройству) ледовых переправ через реки Пинега и Покшеньга Пинежского рйона Архангельской области. 1. Разработка ПСД мостовой переход через реку Соялка на 2027 г. 2. Разработка ПСД мостовой переход через реку Кулосега на 2027 г.. областной; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 10347,5; 126,5; 2901,7; 0,0; 7319,3. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 10347,5; 126,5; 2901,7; 0,0; 7319,3. Задача №2 "Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального окгура Архангельской области. 1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2024 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2025 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2026 год оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2027 год. областной; 25475,7; 25475,7; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 63487,2; 4721,8; 18765,4; 20000,0; 20000,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 88962,9; 30197,5; 18765,4; 20000,0; 20000,0. 2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом; Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа; федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2024 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2025 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2026 год.. областной; 8161,7; 8161,7; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО; 8161,7; 8161,7; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. областной; 34133,2; 34133,2; 0,0; 0,0; 0,0. местный; 282405,0; 54365,9; 75692,1; 71484,1; 80862,9. внебюджетные; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО по муниципальной программе; 316538,2; 88499,1; 75692,1; 71484,1; 80862,9. |