## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению оценки воздействия на окружающею среду по проектируемому объекту капитального строительства

«Система водоснабжения пос. Пинега», находящегося по адресу: поселок Пинега, Пинежский район, Архангельская область.

- Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Система водоснабжения пос. Пинега

2.Юридический и (или) фактический адрес заказчика:

Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» Архангельской области;

Юридический адрес: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, дом 43А.

3. Юридический и (или) фактический адрес подрядчика:

Общество с ограниченной ответственностью проектно-конструкторское бюро «Инженерные системы»;

Юридический адрес: 460014, г. Оренбург, ул. Бурзянцева, дом 14.

4. Сроки проведения оценки воздействия на окружающею среду:

С даты заключения муниципального контракта по 27 декабря 2021 года;

5. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

Провести оценку воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Основные этапы и методы проведения оценки воздействия на окружающую среду:

- Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (этап выполняется заказчиком).

- Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

-Проведение ообщественных слушаний по Техническому заданию и предварительным материалам раздела оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду проводятся заказчиком одновременно, согласно, требований пунктов 4.2 – 4.9 Приказа Минприроды России от 01.12.2020  №999.

- Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

6. План проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающею среду:

Порядок проведения общественных слушаний определяется в соответствии с требованиями  Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований  к материалам оценки воздействия  на окружающую среду» органами местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.

7. Основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду:

-Проектная документация ООО ПКБ «Инженерные системы», выполненная в 2021 году;

-Техническое задание к муниципальному контракту № 0124300022120000060-ОК-18 от 15 июня 2020 года на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства «Система водоснабжения пос. Пинега», находящегося по адресу: поселок Пинега, Пинежский район, Архангельская область;

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненный ООО ПКБ «Инженерные системы».

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный ООО ПКБ «Инженерные системы».

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ООО ПКБ «Инженерные системы».

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненный ООО ПКБ «Инженерные системы».

8. Предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую среду:

Состав и содержание разделов ОВОС должны соответствовать требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других документов, обеспечивающих соблюдение природоохранного законодательства. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MSOffice, AcrobatReader.Текстовую и графическую части проекта представить без защиты содержимого, с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать) в редактируемом варианте в стандартных форматах: doc, dwg, сметную документацию в формате .xls, gsfx; копию – в формате  pdf.