**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» по итогам за 2019 год**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:  - снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии;  - повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения;  - обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов;  -обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;  -обеспечение снабжения потребителей с.Сура и близлежащих пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом;  -сокращение доли децентрализованного электроснабжения района путем подключения потребителей электроэнергии пос. Новолавела к централизованному электроснабжению. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2019 года проведены следующие мероприятия:  - капитальный ремонт котельной по адресу: п.Пинега, ул.Гагарина, д.66 на сумму 1 488 444,00 руб.;  - капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины «Школа» до колодца 3 В-3 с.Карпогоры на сумму 426 443,71 руб.;  - капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой, расположенной по адресу: д.Пиринемь, ул.Совхозная, д.9а на сумму 159 969,66 руб.;  - приобретение РИСЭ на сумму 413 850,00 руб.;  - установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 3, кв. 58, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;  - установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 60, п. Сия, д. 9, кв. 78, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 3400,00 руб.;  -установка прибора учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 9, кв. 78, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7969,00 руб.;  - установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 10, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;  - установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 34, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;  - установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 13, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 2800,00 руб.;  - установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д.3, кв. 42, п. Сия, д. 10, кв. 74, п. Сия д. 10, кв. 40, п. Сия, д.6, кв.5, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7400,00 руб.;  - установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д.5, кв. 38, п. Сия, д. 6, кв. 96, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 3700,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 58, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 2800,00 руб.;  - установка приборов учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 4, п. Сия, д. 7, кв. 45, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 5600,00 руб.;  - установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: д.Кеврола, д.112, кв. 9, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 4261,00 руб.;  - установка прибора учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п.Пинега, ул.Гагарина, д. 29, комн. 5, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 6751,08 руб.;  - реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ 10-65-18, согласно контракта от 14.10.2019 года, на сумму 14 471 077,20 руб. и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ПАО МРСК «Северо-Запада», согласно договора от 05.08.2019 года, на сумму 10 846 108,80 руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики, и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" выделена субсидия на исполнение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы» в сумме 27 000,0 тыс.руб. (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 15.03.2019 года № 1/19). |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы» с привлечением средств районного бюджета, исполнены 17 мероприятий на общую сумму 27 854,77 тыс. руб., в том числе:  областной бюджет – 23 955,28 тыс.руб.,  районный бюджет – 3 899,49 тыс.руб. |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | Освоено | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1488,5 | 1488,44 | 100 | 0 | 0 | 1488,5 | 1488,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488,44 |  |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 586,5 | 586,41 | 100 | 0 | 0 | 586,5 | 586,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,41 |  |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение РИСЭ | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 413,9 | 413,85 | 100 | 0 | 0 | 413,9 | 413,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,85 |  |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 50,0 | 48,88 | 97,8 | 0 | 0 | 50,0 | 48,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,88 | Оплата по фактически выполненным работам |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 28535,0 | 25317,19 | 88,7 | 27000,0 | 23955,28 | 1535,0 | 1361,91 |  |  |  |  | 25317,19 | Уменьшение цены контракта по итогам конкурсной процедуры |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по мероприятиям** | |  | **31073,9** | **27854,77** | **89,6** | **27000,0** | **23955,28** | **4073,9** | **3899,49** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27854,77** |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**по итогам 2019 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измере-ния | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | - | - | - | - |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Произведена:  - замена водопроводной сети от артезианской скважины «Школа» до колодца №3 В-3 с.Карпогоры |
| 3. Замена водогрейных котлов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Произведена:  - замена котла в котельной п.Пинега |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Произведен:  - капитальный ремонт котельной п. Пинега, ул. Гагарина, д. 66 |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования) | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Произведен :  - капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой д. Пиринемь, ул. Совхозная, д. 9а |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям | Напряжение (В) | 220 | 220 | 0 | 0 | Произведена:  -реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ 10-65-18 и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ПАО МРСК «Северо-Запада» |