**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» по итогам 2019 года**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2) Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году проведены следующие мероприятия:благоустройство дворовых территорий с. Карпогоры: ул. Победы, д. 26а; ул. Красных Партизан, д. 9; ул. Комсомольская, д. 11; ул. Комарова, д. 3; ул. Красных Партизан, д. 5а; ул. Кудрина, д. 24; ул. Ленина, д. 98; ул. Победы, д. 53.благоустройство общественной территории МО «Карпогорское» Сквер;благоустройство дворовых территорий п. Междуреченский: ул. Дзержинского д.31; ул. Строителей д.2.;благоустройство общественной территории МО «Междуреченское» ул. Дзержинского (возле дома №5);благоустройство дворовых территорий п. Пинега: ул. 60 лет Октября, д.3; ул. 60 лет Октября, д.1; ул. Гагарина, д.17; ул. Гагарина, д.36; ул. Гагарина, д.47; ул. Гагарина, д.78.благоустройство общественной территории МО «Пинежское» «Летняя дорога-начало водного пути»;благоустройство дворовых территорий п. Сия: д. №2; д. №5;благоустройство дворовых территорий п. Ясный: ул. Мира д. 4; ул. Северная д.23а; ул. Северная д.1, д.3, д.5; ул. Победы д.1, д.3, д.5;благоустройство общественных территорий МО «Шилегское» Площадь - ул. Октября, д.12; Детская площадка - ул. Октября, д.10. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» Соглашение № 11648000-1-2019-002 от 28.03.2019 |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2019 году направлено финансирование в объеме 6 982,6 тыс.рублей, в том числе:федеральный бюджет – 6 462,3 тыс. рублей;областной бюджет – 131,9 тыс.рублей;районного бюджета – 333,7 тыс.рублей;бюджет поселений – 54,7 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | 2985,4 | 2985,4 | 100 | 2787,4 | 2787,4 | 56,9 | 56,9 | 141,1 | 141,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985,4 |  |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»МО «Междуреченское» | 399,2 | 399,2 | 100 | 336,5 | 336,5 | 6,8 | 6,8 | 14,9 | 14,9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 399,2 |  |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | 2529,5 | 2495,8 | 98,7 | 2351,7 | 2351,7 | 48 | 48 | 129,4 | 95,7 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 2495,8 |  |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» , МО «Сийское» | 342,4 | 342,4 | 100 | 305,9 | 305,9 | 6,3 | 6,3 | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,4 |  |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | 759,8 | 759,8 | 100 | 680,8 | 680,8 | 13,9 | 13,9 | 51,8 | 51,8 | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 | 759,8 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 7016,3 | 6982,6 | 99,5 | 6462,3 | 6462,3 | 131,9 | 131,9 | 367,4 | 333,7 | 54,7 | 54,7 | 0 | 0 | 6982,6 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»**

**по итогам 2019 года**

 Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский район» | объект | 19,5 | 21 | +1,5 | 7,7 |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский район» | объект | 2,5 | 5 | +2,5 | 100 |  |