**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы».**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2020 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2020 года проведены следующие мероприятия:- финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области в 2020 году» (далее – Субсидия) на сумму 911 170,15 руб.;- работы по разработке проектной документации по реконструкции теплотрассы от котельной №7 в с. Карпогоры.;- работы по реконструкции тепловых сетей от котельной № 7 до ТК № 5 в с. Карпогоры;- текущий ремонт водозаборной колонки, расположенной по адресу: д. Веркола, ул. Молодежная, стр. 10а;- текущий ремонт водокачки на территории МО «Покшеньгское», расположенной по адресу: д. Лохново, д. 95а;- текущий ремонт колодца, расположенного по адресу: примерно в 50 метрах на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, д. Горушка, д. 8;- выполнены работы по диагностике станции водоподготовки, расположенной по адресу: п. Сия, д. 36-б;- текущий ремонт станции водоподготовки, расположенной по адресу: п. Сия, д. 36-б;- установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 9, кв. 17; д. 7, кв. 41; д. 6, кв. 98 Пинежского района, Архангельской области; - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных в п. Сия: д. 10, кв. 34, кв. 49, кв. 28, кв. 75; д. 9, кв. 15, кв. 17; д. 3, кв. 35, кв. 58; д. 8, кв. 33; д. 5, кв. 42; - финансовое обеспечение затрат на приобретение материалов для проведения текущего ремонта линий электропередач (далее-Субсидия) на сумму 600 000,00 руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2021 годы» с привлечением средств районного бюджета, исполнены 15 мероприятий на общую сумму 10 603,9 руб., в том числе: районный бюджет – 10 603,9 руб. |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.  | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники  |
| план на год | кассовые расходы  | % | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1413,5 | 911,2 | 64,5 | 0 | 0 | 1413,5 | 911,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,2 | Экономия по результату заключения договора на меньшую сумму  |
| 1.3.Реконструкция тепловых сетей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 6932,3 | 6866,0 | 99,0 | 0 | 0 | 6932,3 | 6866,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 2342,2  | 2176,7 | 92,9 | 0 | 0 | 2342,2 | 2176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176,7 | Работы по муниципальному контракту выполнены не в полном объеме |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов |
| 3.1. Приобретение РИСЭ, КПТ и электрокотла  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 50,00 | 50,00 | 100 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 |  |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом |
| 5.1. Мероприятия направленные на повышение пропускной способности  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 6 программы: Обеспечение технически исправного состояния линий электропередач |
| 6.1. Мероприятия направленные на поддержание технически исправного состояния линий электропередач | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 600,00 | 600,00 | 100 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |  |
| **Всего по мероприятиям** |   | **11338,00** | **10603,9** | **93,5** |  |  | **11338,0** | **10603,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10603,9** |   |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»**

**по итогам 2020 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица измерения | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,377 | 0,377 | 0 | 100% | Произведены:- работы по реконструкции тепловых сетей от котельной № 7 до ТК № 5 в с. Карпогоры |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3. Замена водогрейных котлов  | шт. | 1 | 1 |  0 | 100% | Произведена:- замена котла в котельной п. Пинега |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования)  | объект | 2 | 4 | +2 | 200% | Произведен: - текущий ремонт водозаборной колонки, расположенной по адресу: д. Веркола, ул. Молодежная, стр.10а;- текущий ремонт водокачки на территории МО «Покшеньгское», расположенной по адресу: д. Лохново, д. 95а;-текущий ремонт колодца, расположенного по адресу: примерно в 50 метрах на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного по адресу: д. Горушка, д. 8;- текущий ремонт станции водоподготовки, расположенной по адресу: п. Сия, д.36-б |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям  | Напряжение (В) | 220 | 220 | 0 | 100% | Произведен:- текущий ремонт линий электропередач |