Отчет

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы»

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  на 2017-2023 годы» (далее муниципальная программа).

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования  «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. - повышение качества и комфорта городской среды на территории Пинежского района. |
| --- | --- |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2020 года проведены следующие мероприятия: подпрограмма № 1 - возмещение по исполнительному листу; - услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта (капитальный ремонт); - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений, расположенных по адресу Архангельская область, Пинежский район: с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 2В, кв.7, кв.17, кв.19; ул. Пионерская, д.15, кв.3; пос.Междуреченский, ул. Строителей, д.17, кв.10, ул. Спортивная, д.2, кв.1; пос.Привокзальный, д.1, кв.1; пос. Таёжный, д.14, кв.2, д.15, кв.5; пос. Русковера, ул. Комсомольская, д.4, кв.8, кв.12; д.Веркола, ул. Советская, д.10; пос.Кулосега, ул. Труда, д.5, кв.3; - выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на территории МО «Веркольское»; - выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п.Междуреченский, ул. Строителей, д.13; - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы» № 1224 – па от 28.11.2016 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2020- году направлено финансирование в объеме 5763,3 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 рублей; районного бюджета – 5763,3 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

о реализации муниципальной  программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма № 1 Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 3008,2 | 2499,7 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008,2 | 2499,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499,7 | Неполное освоение средств связано с несостоявшейся закупкой на проведение капитального ремонта,(отсутствие заявок) |
| Задача № 2 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 5100,0 | 2822,0 | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100,0 | 2822,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822,0 | Выполнено. (Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих менее 5 квартир и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную) |
| Задача № 3 Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 900,0 | 441,6 | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 441,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,6 | Уменьшение количества лицевых счетов, по которым производятся начисления в связи с исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Всего по мероприятиям |  | 9008,2 | 5763,3 | 64,0 |  |  |  |  | 9008,2 | 5763,3 |  |  |  |  | 5763,3 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  на 2017-2023 годы»,

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы» |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 2 | 1 | -1 | -50% | Неполное освоение средств связано с несостоявшейся закупкой на проведение капитального ремонта, (отсутствие заявок) |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 8 | 10 | +2 | 25% | Выполнение работ за счет экономии средств по итогам проведенных электронных аукционов |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 55,3 | -44,7 | -44,7 | Исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих менее 5 квартир и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |