Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 08.11 2013 № 0812 -па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» 
(в ред. Постановлений администрации МО «Пинежский район» от 30.10.2014 № 0695-па, от 28.10.2015 № 0688-па, от 25.11.2015 № 0788-па, от 23.03.2016 №0212-па, от 09.11.2017 №1012-па, от 12.12.2017 №1156-па, от 19.02.2018 №0149-па, от 07.11.2018 №0884-па, от 27.06.2019 №0571-па, от 18.10.219 №0951-па, от 08.11.2019 №1038-па, от17.12.2019 №0199-па, от 30.12.2019 №1261-па, от 28.01.2020 №059-па, от 13.04.2020 №0324-па, от 05.11.2020 №0908-па, от 23.06.2021 №0549-па, от 19.07.2021 №0629-па, от 09.11.2021 №1007-па, от 30.12.2021 №1241-па, от 06.07.2022 №0677-па, от11.10.2022 №0977-па, от 09.11.2022 №1069-па, от 21.03.2023 №0212-па)

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области |
| Участники муниципальной программы | администрации муниципальных образований поселений |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели государственной программы | снижение негативного воздействия на окружающую среду; обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления; задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба. задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (В редакции Постановления администрации МО «Пинежский район» от 28.10.2015 №0688-па, от 25.11.2015 № 0788-па, от 23.03.2016 №0212-па, от 28.11.2016 №1230-па от 09.11.2017 №1012-па, от 12.12.2017 №1156-па, от 07.11.2018 №0884-па, от 20.12.2018 №1073-па, от 18.10.2019 №0951-па, от 08.11.2019 №1038-па, от 17.12.2019 №1199-па, от 13.04.2020 №0324-па, от 09.11.2021 №1007-па, от 30.12.2021 №1241-па, от 11.10.2022 №0977-па, от 09.11.2022 №1069-па, от 21.03.2023 №0212-па) | общий объем финансирования –126699,9 тыс.. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –46756,3 тыс. рублей; средства областного бюджета –22788,8 тыс. рублей; средства районного бюджета – 56775,0 тыс. рублей; средства бюджета поселений – 379,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана для решения проблем, связанных снижением негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Пинежского района.

Существующие свалки твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Пинежского района большей частью были организованы более 30 лет назад, без учета экологических, санитарных и противопожарных правил. Все твердые коммунальные отходы захораниваются на открытых свалках, которые не имеют специального инженерного экрана, позволяющего защитить подстилающие грунты и породы, подземные воды и прилегающие территории от воздействия токсичного «свалочного» фильтрата.

(в редакции  постановления администрации МО «Пинежский район» от 18.10.2017 №0942-па)

На территории муниципального образования эксплуатируются 2 санкционированные свалки в п. Пинега и с. Карпогоры, которые имеют лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. В районном центре с. Карпогоры существующая свалка расположена на землях населенного пункта администрации МО «Карпогорское», вблизи урочища Чураниха, в 1 км по направлению на северо-восток от жилых построек с.Карпогоры. Строительство свалки осуществлялось без проектного решения, не предусматривались изоляция основания свалки, системы сбора и утилизации фильтрата, свалочных газов, отвод талых вод и атмосферных осадков.

В целях предотвращения дальнейшего ухудшения состояния окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» необходимо строительство нового полигона для размещения отходов производства и потребления. Строительство нового полигона позволит обеспечить изоляцию и обезвреживание отходов потребления, сбор и утилизацию свалочных газов, особенно метана, отвод талых и атмосферных осадков, очистку фильтратных вод и защитит от загрязнения атмосферный воздух, почву, поверхностные и грунтовые воды. Полигон будет предназначен для складирования отходов образуемых в нескольких населенных пунктах, связанных общей транспортной структурой, где предусматривается ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок.

Остается нерешенной проблема формирования бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных образований

Одной из наиболее острых проблем является негативное воздействие вод – паводки, наводнения, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Территория Пинежского района периодически  подвергается подтоплению и затоплению при паводках. Особенно опасные негативные явления были зарегистрированы в процессе прохождения весеннего ледохода и следующего за ним половодья в 2007, 2010 и 2011 г.г. Главная особенность таких наводнений - одновременный охват ими больших площадей и создание чрезвычайных ситуаций с угрозой не только материальным ценностям, экономики территорий, но и жизни людей. В результате чего в поселке Пинега уже на сегодняшний день возникла угроза полного или частичного разрушения жилых и промышленных сооружений, а также других социально или экономически значимых объектов.

Программой предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих наибольшую опасность в период прохождения паводка. Данные мероприятия позволят снизить негативное воздействие вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)» и предусматривает взаимодействие администрации МО «Пинежский  район» с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

- Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке администрацией МО «Пинежский район» с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

- Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в установленном порядке через ответственного исполнителя - КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств федерального, областного, районного и бюджетов поселений, а также внебюджетных источников.

- В рамках реализации  перечня мероприятий  муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется предоставление субсидий муниципальным образованиям поселений.

- Предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий 1.1., 2.1., 3.1. муниципальной программы  осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области.

- «Реализация мероприятий по пунктам 2.2 - 2.11, перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется за счет средств районного бюджета, а также  внебюджетных источников». (В редакции Постановления администрации МО «Пинежский район» от 25.11.2015 № 0788-па)

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы  представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

создание эффективной системы регулирования и управления в сфере обращения с отходами;

увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности; (в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 19.02.2018 № 0149-па)

повышение безопасности и надежной эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;

уменьшение ущерба, причиняемого гражданам и объектам экономики в результате негативного воздействия вод.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года № 0679-па.

|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» |
| --- | --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

- «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе»

- (В редакции Постановления администрации МО «Пинежский район» от 25.11.2015 № 0788-па, от 28.11.2016 №1230-па, от 05.11.2020 №0908-па,,от 23.06.2021 № 0549-па, от 09.11.2021 №1007-па, от 06.07.2022 №0677-па,  от 11.10.2022 №0977-па, от 09.11.2022 №1069-па)

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии состояние | процентов | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 4. Количество приобретенных контейнеров | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 22 | 69 | 0 | 62 | 84 |
| 5. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды в

Пинежском муниципальном районе

Архангельской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном

Районе архангельской области»

(В редакции Постановления администрации МО «Пинежский район»  от  30.10.2014 №0695-па, от 25.11.2015 № 0788-па, от 26.03.2016 №0212-па,  от 28.11.2016 №1230-па, от 09.11.2017 №1012-па, от 12.12.2017 №1156-па, от 07.11.2018 №0884-па, от 20.12.2018 №1073-па, от 08.11.2019 №1038-па, от 17.12.2019 №1199-па, от 05.11.2020 №0908-па, от 09.11.2021№1007-па, от 30.12.2021 №1241-па, от 11.10.2022 №0977-па, от 09.11.2022 №1069-па, от 21.03.2023 №0212-па)

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 100,0 | 330,0 | 2390,0 | 200,0 | 750,0 | 1519,5 | 2958,9 | 4600,5 | 5341,9 | 6631,4 | 14403,3 | 17549,5 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»

(В ред. постановления администрации МО «Пинежский район» от 30.10.2014 №0695-па, от 28.10.2015 №0688-па,

от 25.11.2015 № 0788-па, от 23.03.2016 №0212-па, от 28.11.2016 №1230-па,  от 09.11.2017 №1012-па, от 12.12.2017 №1156-па,от 19.02.2018 №0149- па,

- от 07.11.2018 №0884-па, от 20.12.2018 №1073-па, от 27.06.219 №0571-па, от 18.10.2019 №0951-па, от 08.11.2019 №1038-па, от 17.12.2019 №1199-па, от 30.12.2019 №1261-па, от 28.01.2020 №0059-па, от 05.11.2020 №0908-па, от 23.06.2021 №0549-па, от 19.07.2021 №0629-па, от 009.11.2021 №1007-па, от 31.12.2021 №1241-па, от 06.07.ю2022 №0677-па, от 09.11.2022 №1069-па, от 21.03.2023 №0212-па)

Ответственный исполнитель -  комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | введение в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов, соответствующего требованиям санитарного-эпидимиологического и природоохранного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ликвидация захламлений отходами земель общей площадью около 2,0 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 442,3 | – | – | 92,3 | 200,0 | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – | ликвидация ежегодно выявленных несанкционированных свалок в Пинежском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 442,3 | – | – | 92,3 | 200,0 | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 500,0 | – | – | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | приобретение и установка автомобильных весов, для весового контроля принимаемых отходов на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 500,0 | – | – | – | – | 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | устройство дезинфицирующей ванны на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | приобретение бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 1777,5 | – | – | 1777,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | приобретение мусоровозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1777,5 | – | – | 1777,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 10125,7 | – | – | 520,2 | – | – | 688,8 | 2499,3 | 442,6 | 1234,4 | – | 1908,6 | 2831,8 | приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1724,5 | – | – | – | – | – | – | 1724,5 | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 8401,2 | – | – | 520,2 | – | – | 688,8 | 774,8 | 442,6 | 1234,4 | – | 1908,6 | 2831,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | приобретение бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | устройство контрольных колодцев (скважин) для учета влияния складирования ТКО на грунтовые воды на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | устройство дезинфицирующей ванны на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 20663,3 |  |  |  |  |  | 3082,2 | 3986,1 | 2056,5 | – | – | 4917,4 | 6621,1 | оборудование контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5172,7 | – | – | – | – | – | 2429,2 | 2743,5 | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 15490,6 | – | – | – | – | – | 653,0 | 1242,6 | 2056,5 | – | – | 4917,4 | 6621,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 25688,0 |  |  |  |  |  | 1184,6 | 1948,4 | 2101,4 | 3918,5 | 4500,0 | 5757,9 | 6277,2 | содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2013,8 |  |  |  |  |  | 1006,9 | 1006,9 | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 23674,2 |  |  |  |  |  | 177,7 | 941,5 | 2101,4 | 3918,5 | 4500,0 | 5757,9 | 6277,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 5959,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,00 | 2131,4 | 1819,4 | 1819,4 | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Пинежского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 5959,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,00 | 2131,4 | 1819,4 | 1819,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | – |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель программы: обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 3.1. Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  | всего | 61443,9 | 25704,9 | 35739,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения; предотвращение негативного воздействия вод; окончание ремонтных работ в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 46756,3 | 18536,1 | 28220,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13877,8 | 6709,0 | 7168,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 430,0 | 100,0 | 330,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО «Пинежское» | 379,8 | 359,8 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 126699,9 | 25704,9 | 35739,0 | 2390,0 | 200,0 | 750,0 | 4955,6 | 8433,8 | 4600,5 | 5341,9 | 6631,4 | 14403,3 | 17549,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 46756,3 | 18536,1 | 28220,2 | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22788,8 | 6709,0 | 7168,8 | – | – | – | 3436,1 | 5474,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 56775,0 | 100,0 | 330,0 | 2390,0 | 200,0 | 750,0 | 1519,5 | 2958,9 | 4600,5 | 5341,9 | 6631,4 | 14403,3 | 17549,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 379,8 | 359,8 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________