Приложение №1

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025-2033 |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автодороги местного значения | Улично-дорожная сеть, юго-западная часть с. Карпогор | V | 5500 | 4900 |  |  | 1300000 |  |  |  |  | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги местного значения | с. Карпогоры, ул. Быстрова | V | 1500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 8000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги местного значения | с. Карпогоры, ул. Ленина (с подъездом на кладбище) | V | 500 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 5000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги местного значения | д. Шардонемь, ул. Центральная | V | 1000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 10000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 5 | Строительство автодорог местного значения | д. Ваймуша, ул. Гагарина | V | 3270 |  |  |  |  |  |  | 4500 | 20000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |