Приложение №1

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025-2035 |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги местного значения | Кушкопала-Кевролла | IV | 19300 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 60000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги местного значения | д. Кушкопала ул. Набережная | IV | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 5000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги местного значения | д. Кушкопала ул. Советская | IV | 2300 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 9000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги местного значения | д. Кушкопала ул. Мира | IV | 2300 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 12000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |