Приложение №1

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025-2035 |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги местного значения | д. Явзора | V | 940 |  |  |  |  |  |  | 900 | 5000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги местного значения | Заедовье-Репище | V | 2800 |  |  |  |  |  |  | 3500 | 25000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги местного значения | п. Новолавела, ул. Советская | V | 1000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 15000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги местного значения | п. Новолавела, ул. Деповская | V | 700 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 12000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |