Приложение №1

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025-2035 |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автодороги местного значения | Красный Бор- Кривые Озера | V | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 | 120000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги местного значения | Труфоново-Чикинская | V | 3000 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 25000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги местного значения | Кулогоры-Крылово | V | 5000 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 30000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 4 | Строительство автодорог местного значения | Подъезд к д. Малетино | V | 3200 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 25000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 5 | Строительство автодорог местного значения | п. Пинега, ул. Перомайская | V | 2720 |  |  |  |  |  |  | 2700 | 25000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 6 | Строительство автодорог местного значения | п. Пинега, ул. Быстрово | V | 1470 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 7000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 7 | Строительство автодорог местного значения | п. Пинега, пер. Лесной | V | 1840 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 7000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 8 | Строительство автодорог местного значения | д. Малетино | V | 1980 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 7000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |