Приложение №1

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2024-2035 |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги местного значения | Мамониха-Кулосега | V | 17000 |  |  |  |  |  |  | 8000 | 30000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги местного значения | Мамониха-Шиднема | V | 6600 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 20000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги местного значения | Кулосега-Шуйга | V | 18000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 35000 | администрация МО «Пинежский район» |  |  |  |