**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2024 годы».**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2024 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2021 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:  - снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии;  - повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения;  - обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов;  -обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;  -обеспечение снабжения потребителей с. Сура и близлежащих пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом;  -сокращение доли децентрализованного электроснабжения района путем подключения потребителей электроэнергии пос. Новолавела к централизованному электроснабжению. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2021 года проведены следующие мероприятия:  - финансовое обеспечение затрат связанных с капитальным ремонтом хозяйственно-питьевого водопровода п. Сога (далее – Субсидия) на сумму 434 317,07 руб.;  - финансовое обеспечение затрат связанных с капитальным ремонтом системы водоснабжения (с.Карпогоры, ул.Лесная) (далее – Субсидия) на сумму 623 741,69 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв. 6; п. Сия, д. 6, кв. 40; п.Сия, д. 2, кв. 34; п. Сия, д. 3, кв. 42; п. Сия, д. 3, кв. 60; п. Сия, д. 8, кв. 10; п. Сия, д. 6, кв. 53 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 17 880,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 50 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1 570,00 руб.;  - установка прибора учета электрической энергии в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Ясный, ул. Северная, д. 21, кв. 8 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 4 885,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв. 5; п. Сия, д. 2, кв. 33; п.Сия, пер. Бережной, д. 2, кв. 1 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7 450,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 9, кв. 7; п. Сия, д. 9, кв. 59; п. Сия, д. 8, кв. 14; п. Сия, д. 6, кв. 8; Пинежского района, Архангельской области, на сумму 13 410,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв. 9; п. Сия, д. 6, кв. 98; п. Сия, д. 5, кв. 20; п. Сия, д. 7, кв. 60; п. Сия, д. 3, кв. 51 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 11 920,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 10; п. Сия, д. 3, кв. 44; п. Сия, д. 6, кв. 13; п. Сия, д. 8, кв. 38; п. Сия, д. 8, кв. 43; п. Сия, д. 9, кв. 13; п. Сия, д. 9, кв. 14; п. Сия, д. 9, кв. 54 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 19 855,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 61; п. Сия, д. 5, кв. 3; п. Сия, д. 5, кв. 11; п. Сия, д. 6, кв. 63; п. Сия, д. 6, кв. 98; п. Сия, д. 8, кв. 24; п. Сия, д. 9, кв. 50; п. Сия, д. 10, кв. 41 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 21 660,00руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2024 годы» с привлечением средств районного бюджета, исполнены 10 мероприятий на общую сумму 1 156,7 руб., в том числе:  районный бюджет –1 156,7 руб. |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | Освоено | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.Реконструкция тепловых сетей | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1828,8 | 1058,1 | 57 | 0 | 0 | 1828,8 | 1058,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,1 | Работы по контракту выполнены не в полном объеме |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение РИСЭ, КПТ и электрокотла | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 0 | 0 | 100,00 | 98,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,6 | Оплата по фактически проведенным работам |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия направленные на повышение пропускной способности | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 6 программы: Обеспечение технически исправного состояния линий электропередач | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия направленные на поддержание технически исправного состояния линий электропередач | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по мероприятиям** | |  | **1928,8** | **1156,7** | **59,97** |  |  | **1928,8** | **1156,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1156,7** |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2024 годы»**

**по итогам 2021 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измере-ния | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» | | | | | | |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,76 | 0,45 | -0,31 | 60 | Произведен:  - капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода п.Сога;  - капитальный ремонт системы водоснабжения (с.Карпогоры, ул.Лесная) выполнен не в полном объеме. Работы перенесены на 2022 год. |
| 3. Замена водогрейных котлов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования) | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям | Напряжение (В) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета | шт. | 70 | 59 | -11 | 85% | Произведена:  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв. 6; п. Сия, д. 6, кв. 40; п.Сия, д. 2, кв. 34; п. Сия, д. 3, кв. 42; п. Сия, д. 3, кв. 60; п. Сия, д. 8, кв. 10; п. Сия, д. 6, кв. 53; п. Сия, д. 8, кв. 50; п. Сия, д. 6, кв. 5; п. Сия, д. 2, кв. 33; п.Сия, пер. Бережной, д. 2, кв. 1; п. Сия, д. 9, кв. 7; п. Сия, д. 9, кв. 59; п. Сия, д. 8, кв. 14; п. Сия, д. 6, кв. 8; п. Сия, д. 6, кв. 9; п. Сия, д. 6, кв. 98; п. Сия, д. 5, кв. 20; п. Сия, д. 7, кв. 60; п. Сия, д. 3, кв. 51; п. Сия, д. 2, кв. 10; п. Сия, д. 3, кв. 44; п. Сия, д. 6, кв. 13; п. Сия, д. 8, кв. 38; п. Сия, д. 8, кв. 43; п. Сия, д. 9, кв. 13; п. Сия, д. 9, кв. 14; п. Сия, д. 9, кв. 54; п. Сия, д. 2, кв. 61; п. Сия, д. 5, кв. 3; п. Сия, д. 5, кв. 11; п. Сия, д. 6, кв. 63; п. Сия, д. 6, кв. 98; п. Сия, д. 8, кв. 24; п. Сия, д. 9, кв. 50; п. Сия, д. 10, кв. 41;  - установка прибора учета электрической энергии в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Ясный, ул. Северная, д. 21, кв. 8. |